# Projekt planu rzeczowo – finansowego  remontów i modernizacji placówek oświatowych na 2004 r.                                         	               Załącznik  Nr 10

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży

Nr 222/03           z dnia 12.12.03

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpocz. zakończ. | Orientacyj- na wartość koszt. zadania | Wydatki poniesione do końca 2003 r /założenia/ | Plan na 2004 r | w tym : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Środki własne budżetowe | Środki jednostek komunal- nych | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne UE | Kredyty, pożyczki | Inne | UWAGI /w tym źródła finansowania / |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|  | Dział 801 |  | 4.320.800 | 259.365 | 701.900 | 701.900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80101 |  | 2.992.900 | 189.865 | 521.200 | 521.200 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół nr 1 | 2003 2005 | 338.200 | 164.314 | 177.000 | 177.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 4 | 2004 2007 | 743.500 | - | 33.800 | 33.800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 5 | 2004 2007 | 391.000 | - | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 7 | 2003 2007 | 570.500 | - | 27.900 | 27.900 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 | 2003 2007 | 421.800 | 25.551 | 84.500 | 84.500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 9 i Publicznym Gimnazjum nr 8 | 2003 2007 | 527.900 | - | 178.000 | 178.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80104 |  | 722.100 | 16.000 | 81.500 | 81.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace remontowo-modernizacyjne w Publicznych Przedszkolach | 2003 2007 | 722.100 | 16.000 | 81.500 | 81.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80110 |  | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace remontowo-modernizacyjne w Publicznym Gimnazjum nr 4 | 2004 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80120 |  | 393.500 | 53.500 | 38.700 | 38.700 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr I | 2004 | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2. | Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr II | 2003 2007 | 294.500 | - | 14.200 | 14.200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr III | 2003 2007 | 79.000 | 53.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80130 |  | 202.300 |  | 50.500 | 50.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 | 2003 2007 | 169.600 | - | 42.000 | 42.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych nr 9 | 2003 2006 | 32.700 | - | 8.500 | 8.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  | 4.320.800 | 259.365 | 701.900 | 701.900 |  |  |  |  |  |  |