Załącznik nr10a-1

Uchwały Nr 166/XXVIII/04

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 17.03.2004r.

Opis do planu rzeczowo-finansowego
 remontów obiektów oświatowych w 2004 r

### Dział 801

Rozdział  80101

1.Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół nr 1

PLAN – 177.000  zł

Na podstawie Wieloletniego programu remontów i modernizacji placówek oświatowych
w 2004 r planuje się następujący  zakres robót :

-remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 
-wykonanie opaski wokół budynku z ukształtowaniem terenu ze spadkiem od budynku
- wykonanie kanalizacji deszczowej

2.Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 4

PLAN – 33.800 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się :

- osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń (odkopanie, skucie, izolacja, tynk)  i ewentualne sprawdzenie szczelności kanału sanitarnego i deszczowego

3. Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 5

PLAN – 130.000 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się systematyczną wymianę instalacji elektrycznej /przy remoncie klas/ , remont sali gimnastycznej.

### 4.Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 7

PLAN – 27.900 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się :

- naprawę stopni schodowych na klatce głównej ,

- malowanie stolarki od zewnątrz ,

- wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne

5.Prace remontowo-modernizacyjne w SP10  i Publicznym Gimnazjum nr 2

PLAN – 84.500 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się ::

- wymianę posadzek

- naprawę dachu w  seg. A i  seg. B /  seg. D i główne wejście wykonano w 2003 r /

- okitowanie  i pomalowanie wszystkich okien od zewnątrz  / 1631m2 /

- wykonanie drenażu podwórka od strony basenu 70 mb

- wymianę zbiornika przelewowego basenu . remont dachu

6.Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 9 i Publicznym Gimnazjum nr 8

PLAN – 68.000 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się :

- wymiana okien  w patio

- wykonanie izolacji ścian piwnic od strony boisk, odprowadzenie wody z łącznika

- wymianę opraw elektrycznych i instalacji oświetleniowej w klasach z malowaniem sufitów.

Rozdział   80104

1.Prace remontowo-modernizacyjne w Przedszkolach

PLAN – 81.500 zł

Harmonogram rzeczowo-finansowy remontu obiektów   przedszkoli  w Łomży  zakłada przeprowadzenie  w  2004 r  następujących robót w wyszczególnionych poniżej placówkach :

przedszkole nr 2 
– doprowadzenie ccwu , wymiana leżaków co. i płukanie instalacji co,  likwidacja wykwitów na ścianach – 28.500 zł

przedszkole nr 4

- regulacja instalacji co. oraz montaż odpowietrzników  automatycznych, instalacja automatyki na cw , - remont łazienek żłobkowych – 11.000 zł

przedszkole nr 8

- remont posadzki w łazience ,  wymiana posadzek z płytek PCV – 7.000 zł

przedszkole nr 9

-wymiana opraw oświetleniowych  na energooszczędne - 3.000 zł 
przedszkole nr 10

- naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy , wymiana posadzki na holu  - 6.000 zł

przedszkole nr 15

- wymiana stolarki okiennej, zakup zmywarki – 26.000 zł.

Rozdział 80110

1.Prace remontowo-modernizacyjne w Publicznym Gimnazjum nr 4

PLAN- 10.000 zł

W 2004 r planuje się wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku sali gimnastycznej szkoły.

Rozdział  80120

- Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr I

PLAN – 20.000 zł

W 2004r planuje się wykonanie posadzki  z płytek gres w szatni , prace malarskie w szatni
 i na klatce schodowej oraz izolacje rur co. wraz z obudową .

2.Prace remontowo-modernizacyjne w  LO nr II

PLAN – 14.200 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się   uzupełnienie obróbek blacharskich na dachu obiektu.

3.Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr III

PLAN – 4.500 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się wykonanie uszczelnienia stolarki okiennej na sali gimnastycznej oraz udrożnienie wentylacji pomieszczeń szkolnych .

Rozdział  80130

1.Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących nr 7

PLAN – 42.000 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się sukcesywne wykonanie wymiany oświetlenia na energooszczędne w salach lekcyjnych / koszt ok. 15.000 zł / oraz remont dachu / 932 m2 / - koszt ok. 27.000 zł.

2.Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych nr 9

PLAN – 8.500 zł

Zgodnie z Wieloletnim programem remontów i modernizacji placówek oświatowych w 2004r planuje się wymianę rynien i rur spustowych .

opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji