WIELOLETNI

PLAN INWESTYCYJNY

NA LATA  2004 –2008

maj , 2004 rok

MIASTO  ŁOMŻA

Wprowadzenie

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomży na lata 2004-2008 stanowi podstawę do planowania inwestycji miasta w najbliższych 5 latach. Jest on kontynuacją WPI z okresu planowania 2002-2006 oraz obejmuje dalsze działania uwzględnione w Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Łomży do 2015 roku i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomży.

W przedstawionym WPI na lata 2004 – 2008 przyjęto nakłady inwestycyjne 
ogółem w wysokości 249.546,20 tys. zł , w tym środki budżetowe miasta  – 98.347,50 tys zł, mając na uwadze udział rożnych źródeł finansowania , m.in.  środków spółek miejskich : MPWiK sp. z o.o. i MPEC sp. z o.o /  – 9.569,00 tys.zł oraz Funduszy Strukturalnych / ok. 111.331,00 tys zł / .

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest budżet miasta. W tej sytuacji w sposób ciągły będą prognozowane dochody i wydatki budżetowe, aby mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków. 
Plan ten pokazuje m.in. możliwości absorpcyjne Funduszy Strukturalnych przez samorząd miasta Łomży,  dostępnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Istota , zasady i  cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego   na  lata    
2004 – 2008

- „WPI stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych 
z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,

- WPI obejmuje okres 5-ciu lat,

- WPI ma charakter planu „kroczącego”, tzn. będzie on modyfikowany corocznie poprzez korekty i uaktualnianie jego zapisów, przy jednoczesnym eliminowaniu minionego roku oraz  uzupełnianiu o kolejny nowy rok kalendarzowy,

- Integralną częścią WPI jest prognoza budżetu miasta (ma ona również charakter „kroczący”) wraz ze wskazaniem poziomu wydatków inwestycyjnych, a także optymalnej wielkości zadłużenia budżetu miasta, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne i wpływ spłat kredytów na przyszłe budżety, a więc ile środków finansowych na inwestycje można pozyskać z zewnątrz.

- WPI był tworzony zgodnie z przyjętą przez Zarząd Miasta procedurą i harmonogramem prac planistycznych,

- Projekt WPI sporządzał upoważniony wydział urzędu miejskiego – Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji - na podstawie zgłoszonych przez pozostałe wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne wniosków inwestycyjnych,

- WPI stanowi podstawę do corocznego tworzenia budżetu miasta w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,

- WPI zawiera zestaw inwestycji komunalnych w układzie priorytetowym (lista rankingowa) przewidzianych do realizacji  przez urząd miejski i miejskie jednostki organizacyjne,

WPI będzie spełniał ważną rolę dla władz miasta Łomży między innymi jako:

- ułatwienie podejmowania bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju miasta, zapisanymi w Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Łomży do 2015 roku oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomży,

- formalny mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji komunalnych,

- narzędzie racjonalnego zarządzania finansami miasta (budżet miasta), zwłaszcza środkami inwestycyjnymi - optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych,

- mechanizm (instrument) koordynujący wszelkie działania poszczególnych wydziałów urzędu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, związane 
z przygotowaniem oraz       przebiegiem procesu inwestycyjnego,

- podstawa do negocjacji z Sejmikiem Województwa Podlaskiego w sprawie umieszczenia miejskich zadań inwestycyjnych w programach operacyjnych, będących realizacją Strategii rozwoju województwa podlaskiego, Kontraktach Wojewódzkich oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, jako warunku uzyskania współfinansowania tych zadań z budżetu centralnego lub wojewódzkiego,

- podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej (fundusze przedakcesyjne / fundusz PHARE / , a po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne i Inicjatywy Wspólnotowe),

- podstawa do ubiegania się o kredyty komercyjne w bankach, a także emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych,

- podstawa do negocjacji z prywatnymi inwestorami w sprawie zaangażowania ich kapitału w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (są to tzw. przedsięwzięcia publiczno-prywatne).

WPI miasta łomży stanowi także istotne źródło informacji dla mieszkańców, istniejących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów o planowanych inwestycjach komunalnych (rodzaj, koszt, termin realizacji i miejsce lokalizacji).

W pracach planistycznych nad tworzeniem WPI nieustannie pojawia się konieczność dokonywania trudnych wyborów, bowiem środki inwestycyjne są ograniczone.

Założenia wstępne  aktualizacji   WPI   Miasta Łomży

Cele rozwoju i zadania realizacyjne  w znacznym stopniu związane są 
z inwestycjami komunalnymi.	Określono zatem listy zadań priorytetowych, tzn. takich, które należy kontynuować (zadania w toku) lub rozpocząć (nowe zadania) 
w pierwszej kolejności. Wystąpiła konieczność ich uporządkowania w nawiązaniu do WPI  2002-2006  oraz w związku z pojawiającymi się możliwościami współfinansowania  zadań ze środków  Unii Europejskiej.

Ogólna kwota wszystkich środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację inwestycji komunalnych określona została jako tzw. budżet inwestycyjny, w odróżnieniu od pozostałej części budżetu miasta, która określana jest mianem budżetu operacyjnego. Budżet inwestycyjny stanowi podstawę dla konstruowania rocznego budżetu miasta, a zwłaszcza rozmiarów wydatków inwestycyjnych.

Podobnie jak w WPI na lata 2002-2006 odniesiono koszty programu inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowania zarówno ze źródeł wewnętrznych (budżet miasta, środki finansowe miejskich jednostek organizacyjnych), jak i zewnętrznych (pożyczki, preferencyjne i komercyjne kredyty bankowe, obligacje komunalne, fundusze strukturalne, budżet państwa). Podstawowym źródłem zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - zadań inwestycyjnych będzie budżet miasta.

Inwestycje miejskie a Fundusze Strukturalne

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej staną się istotne środki 
z Funduszy Strukturalnych. Władze Łomży upatrują w tym szansę na bardziej dynamiczny rozwój przez pobudzenie procesów inwestycyjnych w mieście. Inwestycje te znalazły się w WPI na programowany okres  2004-2008

Przyjęto zasadę, że przygotowana lista inwestycji komunalnych, zawarta 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Łomży na lata 2004-2008 stanowi podstawę do tworzenia corocznych budżetów miasta, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Wykaz inwestycji do współfinansowania z Funduszy Strukturalnych podano
w załączonej tabeli. W wykazie uwzględniono okres programowania Funduszy Strukturalnych 2004-2006 z możliwością realizacji do 2008 r głównie w oparciu 
o Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz zasygnalizowano ewentualne możliwości współfinansowania inwestycji z Funduszy UE   z  następnego  okresu programowania  2006-2010 przy założeniu, że utrzymane zostaną zasady   i  dofinansowanych  działań  wg  obecnego ZPORR.

Lista tytułów inwestycyjnych w latach 2004-2008 zaprezentowanych
 w załączniku nr 1:

1.System wodno-kanalizacyjny Łomży i gmin przyległych, w  tym :

- MIASTO ŁOMŻA (ul. Zdrojowa, Szosa Zambrowska, Wąska, Poznańska 
i magistrala wodociągowa do ujęcia w Podgórzu)

- GMINA ŁOMŻA

- GMINA PIĄTNICA

2. Rozwój sektora MŚP na terenie Łomży - modernizacja ujęć wody

3.Otwarcie terenów do rozwoju  MŚP w ciągu ul. Rybaki -    budowa  ul. Rybaki – PHARE    2000

Inwestycje miejskie współfinansowane z Funduszy Strukturalnych, 
w tym :

Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży

/ poz. od 4  do 21  /

4. Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63- Szosa Zambrowska II etap

5. Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi powiatowej- 
ul. Poznańska II etap

6.Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 677 – Al. Legionów

7.Nadnarwiański ciąg komunikacyjny jako szansa rozwoju turystyki kwalifikowanej 
w m. Łomży-ul. Nadnarwiańska i  ul. Grobla Jednaczewska

8.Rozbudowa  i  modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej m.Łomży na osiedlu Nowa Łomżyca  : kpt.Skowronka, Wiśniowa, Piwna, Bartnicza, Dobra /2005-2006/

9.Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska, Krucza, Strusia, Pawia, Mała Kraska, Przemysłowa /2005-2006/

10.Modernizacja układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi powiatowej – ul.Poznańska / rondo przy ul. Browarnej/

11.Budowa ul. Wąskiej

12.Budowa ul. Sybiraków

13.Budowa ul. Cegielnianej

14.Budowa ul. Cichej

15.Budowa ul. Prostej

16.Budowa ul. Kanarkowej

17.Budowa ul. Miodowej

18.Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego  m. Łomży

19.Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej z odtworzeniem nawierzchni ulic

20.Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią / bulwary/

21.Rozbudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Łomży,

/:w,ul.Żabiej,Fr.Skowronka,Kras-ka,Wiśniowej,Sięgaczu Nowogrodzkiej,Poligonowej, Bazowej,Przemysłowej,Nadnarwiańskiej,W.Polskiego , /od ul.Włókienniczej do FADOMU, , Słowikowa ,połączenie wodociagu w ul.Przykoszarowej , i Niemcewicza, Poznańska w kierunku WZUW , Sz.Zambrowska, Mała Kraska,Piłsudskiego,

22.Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych

23. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul. Konstytucji 3Maja

24.Modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych położonych 
w centrum miasta Łomży

25. Modernizacja  i rozbudowa miejskiego    systemu ciepłowniczego
      w Łomży, w  tym : 
25A/  Modernizacja sieci cieplnych przesyłowych ,

25B/ Modernizacja węzłów cieplnych, 
25C/  Modernizacja źródła    wytwarzania energii cieplnej

26.Rozbudowa  i  modernizacja systemu transportowego Łomży  i okolic w tym :

26A/ Zakup 40 szt autobusów dla MPK

26B/ Modernizacja  bazy MPK ZB

27..Rozwój sieci teleinformatycznej na terenie miasta Łomży

28. Roboty remontowo-modernizacyjne SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1

29. Budowa budynku komunalnego na 100 mieszkań

30.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowane przez UE / w tym wykup gruntów/

31. Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ulic miejskich

32. Budowa ul.Staffa

33. Modernizacja ul.Żeromskiego

34. Budowa ul.Kazańskiej

35. Modernizacja ul.Rycerskiej

36. Modernizacja ul.Mickiewicza

37.Modernizacja ul.Kierzkowej

38. Budowa ul. Śniadeckiego

39. Zakończenie budowy ul. Przykoszarowej

40.Modernizacja ul.Spółdzielczej

41.Budowa ul. Wesołowskiego

42. Modernizacja ulicy     Ks. Janusza

43.Modernizacja ulicy  Korczaka-II etap

44.Modernizacja ulicy  Jednaczewskiej

45.Modernizacja ulicy Krętej

46.Modernizacja ulicy Lipowej

47.Modernizacja ulicy Harcerskiej

48.Modernizacja ulic na osiedlu Kraska

49.Budowa ul. Fabrycznej

50.Budowa ul. Nowej

51.Budowa  ul. Marynarskiej

52.Modernizacja terenu w rejonie ul.Kopernika i Zaułka Cmentarnego

53.Budowa ulic z brakującym wodociągiem i kan.sanitarną w narożniku: ul.Przykoszarowa-Al.Legionów

54.Budowa ul.Ogrodnika

55.Budowa ul.Talesa z Miletu   /realizacja brakującej   nawierzchni   na    części   ulicy/

56.Budowa ul. Obrońców Łomży

57.Budowa ul. Radosnej

58.Budowa ul. Ptasiej

59.Modernizacja ulic: Bema  i Prusa

60.Budowa ul. Podleśnej

61.Zagospodarowanie zaplecza Urzędu Miejskiego od strony ul. Zatylnej

62.Budowa ul.Chopina

63.Budowa ul.Farnej

64.Budowa ul. Piłsudskiego / od Al.Legionów do Poznańskiej/

65.Budowa ul.Zjazd

66.Budowa ul.Kaktusowej

67.Budowa ul.Kwiatowej

68.Budowa i modernizacja punktów świetlnych

69.Modernizacja gospodarki osadowej miejskiej oczyszczalni ścieków    w Łomży

70.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego (do Wesołej)

71.Budowa ul. Browarnej

72.Budowa ul.Żabiej

73.Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków

74.Modernizacja układu odbioru skratek z sita na oczyszczalni ścieków

75.Modernizacja i rozbudowa zasilania elektrycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży

76.Budowa kanalizacji sanitarnej  w dzielnicy przemysłowej przy ul. Żabiej /1800 m /

77.Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Zawady Przedmieście  / 2400 m /

78.Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul.Zamiejskiej  / 200m / - PHARE 2000

79.Budowa kanalizacji sanitarnej  w sięgaczu ul.Przykoszarowej

80.Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul.Polnej  / 250m/

81.Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul.Wąskiej /od ul.Sikorskiego do Kierzkowej /

82.Budowa kanalizacji sanitarnej  w sięgaczu ul.Łąkowej

83.Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Zdrojowej-przedłużenie /

84.Budowa i przebudowa wodociagu w ul.Zamiejskiej /500 m/ - PHARE 2000

85.Przebudowa wodociągu  w ul.Polnej /400 m/ -

86.Budowa wodociągu  w sięgaczu ulPrzykoszarowej

87.Wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych

88.Budowa wodociągu  w sięgaczu ul. Łąkowej

89.Budowa wodociągu  w ul. Sybiraków / 400 m /

90.Budowa wodociągu rozdzielczego w dzielnicy przemysłowej w rejonie ul.Żabiej / 1800 m /

Pozostałe inwestycje

91.Budowa systemu utylizacji odpadów komunalnych  / budowa nowej niecki   wysypiska /

92.Monitoring miasta Łomży

93.Zakup przystanków MPK ZB

94.Opracowanie programu ochrony środowiska

95.Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia miasta w gaz i energie elektryczną

96.Roboty i zakupy inwestycyjne MKSP

97.Zakup sprzętu przeciwpowodziowego

98.Usprawnienie systemu zarządzania UM / zakupy inwestycyjne, wdrażanie systemu informatycznego, zakup samochodu osobowego /

99.Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

100.Zakup komputerów dla MOPS-u

101.Rozbudowa miejskiego stanowiska kierowania

102.Budowa cmentarza komunalnego

103.Zakupy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

104.Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych

105.Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Mickiewicza –Sikorskiego

106. Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Żabia - Piłsudskiego

107. Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Polna - Winiarskiego

108.Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Kierzkowa - Dworna

109Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Szosa Zambrowska – Zawadzka (kolonia D)

110.Scalenie i podział gruntów w kompleksie Zawady Przedmieście

111.Wykupy gruntów w obrębie terenów przeznaczonych do scaleń: ul.Żabia – Al.Piłsudskiego, Zawady Przedmieście, Kolonia D, Mickiewicza-Sikorskiego, Polna-Winiarskiego, na powiększenie miejskiego zasobu gruntów

112.Wykupy gruntów pod budowę ulic na os. Zawady Przedmieście – przedłużenie ul. Zawadzkiej, połączenie ul. Poznańskiej i al. Piłsudskiego, połączenie ul. Browarnej i Nowogrodzkiej, budowę obwodnicy na odcinku od ul. Meblowej do Poznańskiej i od rz. Narew do Sz. do Mężenina, połączenie ul. Strzelców Kurpiowskich z ul. Modrzewiową

113Wykupy gruntów na powiększenie miejskiego zasobu gruntów w rejonach : Koloni D, targowicy ul. Nowogrodzkiej, bulwary nad Narwią, ul. Poznańskiej (koło bocznic PKP), obszar byłej rezerwy pod kolej (od ul. Wojska Polskiego do łąk)

114.Zakupy taboru i sprzętu dla potrzeb MPGKiM

115.Modernizacja i remont starej części Ratusza

116.Zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych ul.Senatorska 3 i 3A

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży

117.Opracowanie mpzp – tereny położone w rejonie Starówki-OBSZR P1

118.Opracowanie mpzp – tereny położone pomiędzy :AlLegionów,ul.Sikorskiego Wyszyńskiego  i Mickiewicza – Obszar P2

119.Opracowanie mpzp – tereny położone pomiędzy ul. : Al.Piłsudskiego,Spokojną,Wesołąi rz.Łomżyczką- OBSZAR P7

120.Opracowanie mpzp – tereny położone w rejonie ul. Polnej i Łukasińskiego –OBSZAR P8

121.Opracowanie mpzp – obszar byłej rezerwy pod kolej-OBSZAR P9a,P9b,P9c oraz tereny przy ul.Nowogrodzkiej – OBSZAR P10

122.Opracowanie mpzp – tereny os.Wschód, w rejonie ul. Wąskiej- OBSZAR P11

123.Opracowanie mpzp – obszary przyległe do os.KRASKA - OBSZAR P16

Inwestycje związane z obiektami oświatowymi i sportowymi

124.Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów oświatowych

125.Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

126.Remont i modernizacja centralnego ogrzewania oraz zakupy Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Długiej 13

- oświetlenia w wypożyczalni

- wymiana okien w budynku

- zakup samochodu dostawczego

- komputeryzacja biblioteki,

- wykonanie wentylacji w piwnicach budynku

127. Prace remontowo-modernizacyjne w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach:

- SP 2, ZS 1, SP 4, SP 5, SP 7, SP 9 i PG 8, SP 10 i PG 2,

PG 4, Zespół Szkół Specjalnych

128. Prace remontowo- modernizacyjne w Przedszkolach:
      Nr 1,2,3,4,5,8,9,10,14,15

129. Prace remontowo-modernizacyjne w Szkołach Srednich: ZSO Nr 1, LO III,  ZSTiO Nr 4, ZSMiO Nr 5, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr 7, ZSD, CKP –WD, BS Nr 1, 
BS Nr 2, BS Nr 3, CKP

130.Urządzenie terenu do rekreacji czynnej pomiędzy ul.Przytulną i ul.Malinową

131.Modernizacja stadionu miejskiego – I etap

Podsumowanie

Podstawowym celem WPI 2004 – 2008 jest umożliwienie koordynacji procesów inwestycyjnych, poprawa efektywności wydatkowania ograniczonych środków finansowych z budżetu miasta, a także poprawa warunków życia mieszkańców, stanu środowiska przyrodniczego, wzrostu atrakcyjności miasta dla inwestorów oraz wzrostu rangi miasta w otoczeniu. Cel ten będzie można uzyskać poprzez:

-  maksymalizację  dochodów  budżetowych

-  racjonalizację  wydatków  bieżących

-  poprawę  efektywności  wykorzystania  środków  inwestycyjnych

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomży na lata 2004-2008 prezentuje zarówno plan inwestycji komunalnych w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Znaczne potencjalne możliwości zwiększenia środków finansowych na inwestycje miejskie istnieją poprzez szersze korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, a zwłaszcza: kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne, kredytów zwykłych (komercyjnych), obligacji komunalnych, zagranicznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej, podejmowania wspólnych przedsięwzięć publiczno-prywatnych.

Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji