# Załącznik nr 10

do Zarządzenia Nr 216/04

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 12 listopada 2004 r.

# Opis do projektu planu rzeczowo-finansowego inwestycji na 2005 r

Dział 600

Rozdział 60004

- Zakup wiat przystankowych
PLAN- 30.000 zł

Planowany jest zakup 6 wiat przystankowych.

- Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE *
PLAN- 1.800.000 zł

W ramach Projektu do zrealizowania jest zakup 6 niskopodłogowych autobusów, w tym 
2 autobusów w 2005r, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych
z ekologicznymi silnikami EURO 3, z urządzeniami informacji audiowizualnej oraz systemem monitoringu wewnętrznego. Autobusy te będą obsługiwały m.in. nowe, przedłużone oraz istniejące linie komunikacji w Łomży  i na terenie gmin ościennych (Kupiski Nowe, Kupiski Stare, Mątwica, Nowogród, Morgowniki, Jankowo).

Planowana jest również modernizacja i rozbudowa systemu miejskiej komunikacji 
w zakresie modernizacji linii nr 9 (Jankowo-Morgowniki) oraz utworzenie nowej linii nr 6 przez nowo wybudowaną ulicę Rybaki..

Planowane produkty /wyniki/

- długość linii komunikacji zbiorowej – 21 km,

- liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej – 6 szt.,

- pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej – 600 miejsc.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów., Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego , Poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego .

Jednostką organizacyjną realizującą i koordynującą Program będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z.B. w Łomży

- Realizacja programu

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – I kw. 2005r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia –  III kw. 2006r.

- Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu: 5.400.000,00 zł  w tym:

- planowane zaangażowanie środków budżetu miasta - 1.350.000 zł
-        „        środki  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   - 
  4.050.000,00 zł.

Rozdział 60015

1. Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/
      PLAN- 500.000 zł

W ramach zadania planowane są wykupy pod nw. inwestycje :

- Modernizacja układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi powiatowej – ul. Poznańska- rodno przy ul.Browarnej/

- Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63- Szosa Zambrowska – II etap

- Budowa ul. Łąkowej

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczy nw. zadań ujętych w WPI 2004-2008
- Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych

- Rozwój sieci teleinformatycznej na terenie miasta Łomży

- Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią / bulwary /

- Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej m.Łomży na osiedlu Nowa Łomżyca: Kpt.Skowronka, Wiśniowa, Piwna, Bartnicza, Dobra

2. Modernizacja układu komunikacyjnego m.Łomży w ciągu drogi wojewódzkiej 
    nr 677- Al.Legionów – I etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 3.513.056 zł

Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowań Al.Legionów z ulicami: Sikorskiego, Dworcową, Kopernika, Mickiewicza i  Dmowskiego wraz z przbudową systemu sterowania ruchem. Modernizacja ulicy będzie wiązała się z przebudową systemu sygnalizacji, korektą w geometrii wlotów oraz remontem nawierzchni .

Planowane produkty /wyniki/

Produktami projektu są:

- system sterowania ruchem wraz z nową organizacją ruchu,

- nowa warstwa wzmacniająca na odcinku 659,50 m od parku do sklepu „Gośka”

- warstwa ścieralna na dojazdach do skrzyżowania w ul. Mickiewicza, Sikorskiego, Dmowskiego i Kopernika,

- nawierzchnia z kostki polbruk w ul. Dworcowej 535 m2,

- warstwa ścieralna 12122 m2 - w tym poszerzenia 2808 m2

- chodniki - 2553 m2  w tym opaska 799,4 m2

- wyspy kanalizujące ruch i przejścia dla pieszych - 452 m2

- wjazdy bramowe - 636 m2

- zatoki autobusowe 223,5 m2

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji

2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u    –   Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu -  lata   2005-2006 .

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu – 4.317.538 zł, w tym :

- planowany budżet Miasta Łomża – 1.664.037 zł

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych – 2.653.500 zł

3.Modernizacja układu komunikacyjnego m.Łomży w ciągu drogi powiatowej
– ul.Poznańska – II etap- Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 1.940.658 zł
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61 Warszawa – Augustów) do skrzyżowania z ulicą Kraska.

## Planowane produkty /wyniki/

Projekt przewiduje wykonanie:

-nawierzchni ulicy Poznańskiej na długości około 2,24 km (powierzchnia 17.029 m2),

-chodników miejskich o powierzchni około 6.692 m2 ,

-skrzyżowań z innymi ulicami, tj. Mała Kraska, Poligonowa ,Kraska

-odwodnienia ulicy (367 mb przykanalików, 68 wpustów),

-ścieżek rowerowych o długości około 0,96 km (powierzchnia 1.920 m2),

-oświetlenia skrzyżowania ulic.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji

2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u    –   Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu -Rozpoczęcie projektu styczeń 2005 rok – zakończenie 2006rok

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- 6.392.800,00 zł, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych- 3.929.000,00 zł

- budżet Miasta Łomża – 2.463.800,00 zł

4. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska- Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 2.118.199 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Grobla Jednaczewska poprzez wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników  i ścieżki rowerowej w raz z mostem w km 1+ 383,93 oraz przebudowa
 i wzmocnienie konstrukcji  jezdni (obciążonej ruchem KR2) ul. Grobla Jednaczewska – droga powiatowa nr 1904 B na całej długości.

### Planowane produkty /wyniki/

Projekt zakłada następujące produkty:

Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej – odc. dł. 972,19 m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 4457 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, w tym :

- nawierzchnia chodników – 2666 m2,

- nawierzchnia ścieżek rowerowych – 1362 m2,

- wjazdy bramowe – 745 m2,

- krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm – 1454 mb,

- obrzeże chodnikowe 20x6 cm – 1756 mb.

Modernizacja ulicy Gobli Jednaczewskiej – odc. dł. 1588,00 m

- jezdnia – 8781,50 m2,

- chodniki i ścieżka rowerowa – 8679,30 m2,

- zatoki autobusowe (2 szt.) – 219,00 m2,

- zieleńce – 5213,75 m2,

- wjazdy – 236,00 m2.

Most przez rzekę Łomżyczkę w km 1+383,93 projektowanego odcinka drogi powiatowej Łomża – Jednaczewo (ul. Grobla Jednaczewska).

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji.

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji

2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u    –   Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu   - maj  2005 r

Planowany termin rzeczowego zakończenia Inwestycji - 2006.10.31

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- 3.909.848 zł, w tym :

- budżet Miasta Łomża – 1.512.348 zł

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych- 2.397.500 zł

Rozdział 60016

- Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 400.000 zł

Przyjęte nakłady zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznych na zadania ujęte w  WPI 2004-2008 na  2006 r .

- Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej

PLAN – 80.000 zł

Planowana jest budowa brakującego chodnika z wjazdami na teren cmentarny .

- Modernizacja ul. Mickiewicza

PLAN- 400.000 zł

Do wykonania modernizacja ulicy  na dług. 294 m. Planowany jest 30%-owy udział ŁSM 
w kosztach.

- Modernizacja ul. Sienkiewicza

PLAN- 500.000 zł

Do wykonania modernizacja ulicy  na dług. 192 m oraz Plac Papieża Jana Pawła II .

- Modernizacja ul. Księcia Janusza

PLAN- 120.000 zł

Do wykonania – ok. 200 m nawierzchni ulicy / z możliwością rozszerzenia zakresu rzeczowego, pod warunkiem współfinansowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową /.

- Budowa ul. Starej / od ul. Sikorskiego do Nowej/

PLAN- 170.000 zł

Do wykonania – nawierzchnia jezdni.

7.   Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 2.547.648 zł

Przedmiotem Projektu jest budowa na istniejących 21 wylotach kanałów deszczowych do rzeki Łomżyczki separatorów zawiesin  i substancji ropopochodnych (spośród 23 zaprojektowanych, gdyż dla 2 do chwili składania wniosku Miasto nie posiadało prawa do dysponowania gruntem) oraz niezbędnych odcinków kanalizacji. deszczowej. Powierzchnia zlewni objęta projektem wynosi 922,16 ha. Oczyszczenie wód opadowych odbywać się będzie w osadnikach wpustów wód opadowych i separatorach. Zaprojektowano 3 typy separatorów w zależności od przepływów obliczeniowych. Projekt obejmuje realizację następujących typów separatorów: 5 szt. IHDC, 6 szt. BHDC i 10 szt. FHDC. Przyjęte rozwiązanie techniczne uzasadnia możliwość uzyskania dzięki separatorom redukcji 80% zawiesin oraz wskaźnika redukcji związków ropopochodnych w wysokości 15 mg/l.

Planowane produkty /wyniki/

W wyniku realizacji Programu zostanie wybudowanych 21 separatorów na istniejących wylotach kanalizacji deszczowej , w tym 10 separatorów w 2005 r.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji.

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Realizacja , koordynacja i monitorowanie projektu wynikające ze ZPORR-u  – Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu

Budowa 21 separatorów z towarzyszącym uzbrojeniem w okresie 2-letnim , 
tj  w latach 2005-2007 .

Budżet Projektu

Całkowity koszt zadania – 5.134.910 zł, w tym Projekt – 4.529.908 zł

- dofinansowanie Projektu z Funduszy Strukturalnych - 2.716.648 zł ,

z tego :

- w 2005 r – 1.566.548 zł

- w 2006 r – 1.150.000 zł

- budżet miasta w latach 2005-2007

2004 r – 115.260 zł

2005 r -  981.000 zł

2006 r – 717.000 zł

2007 r -  605.000 zł

8  Budowa ul. Ogrodnika

PLAN- 150.000 zł

W 2005 r będzie kontynuacja zadania .

9.  Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych
 –I etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 3.029.543 zł

Projekt dotyczy - budowy ulicy Kraska i sięgacza na odcinku 850 m, modernizacji ulicy Kruczej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Strusiej wraz z sięgaczem ulicy Kruczej  
 w rejonie trafostacji (działki nr 40372/9), modernizacji ulicy Strusiej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Kolibrowej (do granicy pasa kolejowego) wraz z sięgaczem ulicy Strusiej 
w rejonie trafostacji (działka nr 40284) oraz budowy sięgacza przy Al.Legionów-Przykoszarowa.

Planowanymi produktami projektu są :

ulica Kraska  - 850 m / nawierzchnia / oraz

- sięgacz 147.89  m

- chodniki,

- zieleńce,

- kanał deszczowy, 655 m

ulica Krucza - 735,14 m / nawierzchnia /

- sięgacz - 64,65 m

- kanalizacja deszczowa – 584 m

- oświetlenie

ulica Strusia - 262,88 m / nawierzchnia/

- sięgacz - 79,65 m,

- kanalizacja deszczowa.

- sięgacz przy Al.Legionów-Przykoszarowa / nawierzchnia,oświetlenie/

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji

2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u    –   Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu

Rozpoczęcie projektu IV kwartał 2004 r– zakończenie IV kwartał  2005 rok.

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- 4.658.132,00 zł, w tym :

- budżet Miasta Łomża –  1.821.132,00 zł

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych -  2.837.000,00 zł.

- Budowa ul. Fabrycznej/ od ul. Spokojnej do ul. W.Polskiego/

PLAN- 150.000 zł

Inwestycja zostanie wykonana na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2004 r.

Dział 700

Rozdział 70004

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN- 600.000 zł

W 2005 r planuje się zakup wywrotki z HDS oraz śmieciarki.

Rozdział 70095

1.Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 3.619.131 zł

Projekt obejmuje modernizację budynków znajdujących się na obszarze, którego układ przestrzenny chroniony jest wpisem do rejestrów zabytków. Przedmiotem Projektu będzie rewitalizacja budynków zlokalizowanych w centrum miasta Łomży, położonych przy ulicach: Długa 20, Długa 22, Długa 24, Krótka 4, krótka 6, Dworna 23, Dworna 23B oraz Sienkiewicza 8. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- modernizacja instalacji elektrycznej

- modernizacja ciepłej i zimnej wody

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

- wymiana stolarki, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji

- dobudowa wiatrołapów /budynek Krótka 4, Długa 20, Długa 22, Krótka 6/

- adaptacja poddaszy na cele mieszkaniowe lub usługowe /budynek Dworna 23/

- remont kapitalny zabytkowego budynku Sienkiewicza 8.

W ramach Projektu zostanie zrewitalizowany również obiekt użyteczności publicznej jakim jest budynek Dworna 23B – siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W budynku Dworna 23 zostaną zaadaptowane pomieszczenia po byłej kotłowni co da możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.

Planowane produkty /wyniki/

- powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 848 m2

- powierzchnia budynków poddanych renowacji – 4306 m2

- powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji – 4 306 m2

- powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji – 6 478 m2

- powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji  - 1 163 m2

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe,, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich .

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM przy współpracy z MPGKiM ZB
w Łomży

Realizacja programu

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – I kw. 2005r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia –  IV kw. 2006r.

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu: 7.650.593,00 zł w tym:

- budżet miasta  - - 2.671.947 zł / w tym udział środków Wspólnot Mieszkaniowych
 i MPGKiM – 1.000.000 zł./

- EFRR-   4.978.646 zł.

2.Budowa budynku komunalnego.

PLAN- 1.000.000 zł

Dział 750

Rozdział 75023

1. Wdrożenie systemu usług dla ludności.

PLAN- 350.000 zł

2. Modernizacja i remont starej części Ratusza

PLAN- 1.300.000 zł

Szacunkowy koszt inwestycji / z wyposażeniem / wyniesie ok. 1.600.000 zł.

Zgodnie z zamierzeniem projektowym w budynku starego Ratusza zostaną uzyskane dodatkowe pomieszczenia użytkowe oraz nienaruszona bryła budynku od strony Starego Rynku. Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej z elementami monolitycznymi. Zakłada się wyburzenie wewnętrznych ścian powyżej piwnic, demontaż istniejących stropów drewnianych, oraz wyburzenie istniejącej klatki schodowej. Zaprojektowano nowe stropy gęstożebrowe na nowych poziomach, dzięki czemu uzyska się wyrównanie poziomu posadzek poszczególnych kondygnacji z poziomami kondygnacji przylegającego gmachu nowego ratusza oraz dodatkowe pomieszczenia użytkowe na poddaszu /doświetlane oknami połaciowymi/. Na poziomie pierwszego piętra zaprojektowano łącznik spinający lewą i prawą oficynę, a także przyjęto przebudowanie zwieńczenia wieży poprzez nadbudowanie części zakończonej kopułą z iglicą. Ponadto zostaną przeprowadzone prace związane z wymianą konstrukcji dachowej, kryciem dachu dachówką ceramiczną, wykonaniem izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Ściany osłonowe zostaną wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 52 cm, działowe z betonu komórkowego, obudowa łącznika - przeszklona w konstrukcji aluminiowej, stolarka okienna drewniana, tynki zewnętrzne mineralne gładkie. Zostanie wykonana wentylacja grawitacyjna 
i  mechaniczna, instalacje elektryczne i sanitarne.

Opracowano wielobranżową dokumentację techniczną, w tym : projekt budowlano-wykonawczy /część konstrukcyjna, instalacja wod.-kan. i cw., instalacja centralnego ogrzewania, instalacja klimatyzacji, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacja sygnalizacji pożaru/, projekt aranżacji wnętrz i  korystyki elewacji .

Dane liczbowe o budynku Starego Ratusza po remoncie kapitalnym:

- powierzchnia zabudowy- 176,85 m2

- powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych – 432,27 m2

- powierzchnia użytkowa kondygnacji podziemnych -    45,30 m2

- powierzchnia użytkowa łącznie – 477,57 m2

- kubatura – 1977,5 m3

Dział 801

Rozdział 80110

1.Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży- I etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 3.333.499 zł

Przedmiotem Projektu jest modernizacja kompleksu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży. Projekt będzie polegał na wykonaniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych (docieplenie stropodachu i dachu, wymiana okien, docieplenie ścian) oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W roku 2004 miasto Łomża z własnych środków rozpoczęło I etap - proces termomodernizacji obiektu - segmentu B. Jako kontynuację projektu przewidujemy dalszą modernizację w ramach II etapu - segmentów A,C,D,E wraz z łącznikami.

Przyjęte rozwiązania techniczne są rozwiązaniami optymalnymi w zakresie termomodernizacji. Poprzedzone zostały stosownymi ekspertyzami  tj. audytami wykonanymi w roku 2000 i 2003. Realizacja modernizacji zapewni docieplenie obiektu, zmniejszenie zużycia ciepła i kosztów utrzymania placówki oraz poprawi stan techniczny szkoły.
W konsekwencji realizacja Projektu zapewni właściwe warunki nauki dla młodzieży szkolnej, również dla młodzieży niepełnosprawnej oraz odpowiednie warunki pracy dla personelu.

Planowane produkty /wyniki/

- powierzchnia zmodernizowanego gimnazjum  10919 m2

- powierzchnia nowowymienionej stolarki okiennej 1989 m2

- powierzchnia docieplonych ścian 4193 m2

- powierzchnia docieplonych stropodachów 3095 m2.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM

Realizacja programu

Rozpoczęcie projektu I kwartał 2005 r– zakończenie I kwartał  2006 rok.

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- 3.333.499 zł, w tym :

- budżet Miasta Łomża –  778.833 zł

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych -  2.336.499,00 zł.

Dział 900

Rozdział 90001

1.System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin – PHARE 2001

PLAN- 925.000 zł

Umowny  termin zakończenia kontraktu  ustalono na  7.02.2005 r. Zaplanowane środki finansowe będą przeznaczone na opłacenie kwot dla wykonawcy robót wynikających 
z zakończenia robót oraz  opłacenie kosztów Menagera Projektu .

2. Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody – PHARE 2003

PLAN- 6.888.200 zł

Przeprowadzone badania wykazały, iż znaczna część wykorzystywanych przez miasto Łomża wód wykazuje ponadnormatywne zawartości żelaza, manganu, mętności. Celem projektu jest m.in. poprawa tych parametrów.

Budowa stacji uzdatniania o wydajności 800 m3/h na ujęciu wody Podgórze obejmuje wykonanie:

- nowych studni głębinowych,

- zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą,

- budynku technologicznego stacji filtrów,

- montażu filtrów,

- sieci międzyobiektowych wraz z instalacją wód popłucznych,

- instalacji elektrycznych , automatyki i sterowania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Rybaki do wydajności 400 m3/h obejmuje:

- wymianę areatorów ciśnieniowych, sprężarek, zestawów filtracyjnych,

- rozbudowę układu napowietrzania, układu filtracji,

- modernizację układu sterowania i sygnalizacji.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Unii Europejskiej PHARE 2003 SSG pod nazwą „Rozwój sektora MŚP okolic Łomży”. Projekt jest uwzględniony 
w Memorandum Finansowym  2003 zawartym  przez Komisje Europejską  i Rząd podpisanym 16.07.2003 r.  i zarejestrowany pod Nr 2003/004-379/05/30.   Założono , że  realizacja ww inwestycji wpłynie na rozwój MŚP  - powstanie 20 nowych firm i 180 miejsc pracy , utrzymanie 400 miejsc pracy,  zwiększenie m-sc noclegowych  o 40.

Ze względu na tryb uzgadniania dokumentacji przetargowej rozpoczęcie realizacji projektu jest uzależnione od akceptacji Komisji Europejskiej zarówno dokumentów do przetargu jak 
i zatwierdzenia ich wyników.    Rozpoczęcie inwestycji ze względu na ww tryb oraz zmianę standardów opracowania dokumentacji  jest opóźnione  w stosunku do planowanego we wniosku do PHARE 2003 harmonogramu. Realizacja  projektu jest  opóźnione w stosunku do terminów planowanych we wniosku  tj. rozpoczęcie planowane było w III kw. roku 2003 . Projekt będzie finansowany z Funduszu PHARE 2003 SSG i ze środków MPWiK. Menagerem  Projektu  jest Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  
Sp. z o.o.

3. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin – II etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 4.436.303 zł

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Łomża oraz miejscowości: Piątnica Włościańska, Kalinowo,  Konarzyce, Zawady, Stara Łomża p/sz, Stara Łomża n/rz, Zosin, Giełczyn. Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Łomży i przyległych gmin celem sprowadzenia ścieków na zmodernizowaną miejską oczyszczalnię ścieków.

Planowane produkty /wyniki/

Produkty kwantyfikowane projektu na terenie miasta Łomża :

- ul. Poligonowa i  Przemysłowa (kan. sanit. Dn  0,2 m. długości 1340 m )

- ul. Mała Kraska (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 1396 m. kan.  tłoczna Dn 75 mm dł. 378m.

wraz  z przepompownią )

- ul. F.Skowronka (kan. sanit. Dn  0,2 m. dł. 247 m. kan. tłoczny Dn 63 mm dł. 53m.

wraz z przepompownią)

- Kraska przy kościele (kan. sanit. Dn 0,2 m.dł. 510 m.)

- ul. Słowikowa (kan. sanit. Dn  0,2 m.  dł. 258 m. kan. tłoczny Dn 63 mm 137m.

wraz z przepompownią, wodociąg   Dn 110mm dł 69 m.)

- ul. Nowogrodzka przy targowicy (kan.sanit. Dn 0,2 m dł. 149 m. , kan. tłoczny Dn 63 mm  dł. 137 m. wraz z przepompownią, wodociąg Dn 110mm dł 125 m.)

- ul. Wiśniowa ( kan. sanit. Dn  0,2 m.dł. 161 m.)

- ul. Wojska Polskiego na odcinku od Włókienniczej do Fadomu (wodociąg Dn 200 mm 
1413 m.)

- ul. Piłsudskiego na odcinku od Al. Legionów do Poznańskiej ( magistr.wodociągowa 
Dn 280mm dł. 1304 m.)

- ul. Kołłątaja  na odcinku od Przykoszarowej do Niemcewicza (przebudowa  wodociągu Dn 160 mm dł. 266 m.)

- ul. Poznańska w kierunku WZUW (wodociąg Dn  110 mm dł.  432 m.)

- ul. Szosa Zambrowska II etap (kan. sanit. Dn 0,2 m.  dł. 392 m.) oraz przebudowa ok.400m
 ulicy na odcinku realizowanego kanału sanitarnego od ul. Ks.Anny w kierunku ul.Piłsudskiego

- ul.Browarna/ kan.sanit.Dn 0,2m dł. 223 m, wodociąg dn 200 mm dł.343,5 m /

- ul. Żabia ( kan.  sanit.Dn 0,2 m    dł. 668m.)

- ul. Nadnarwiańska (kan. sanit. Dn 0,2 m   dł. 339 m., kan. tłoczny Dn 63 mm dł 3 m.

wraz z  przepompownią , przebudowa wodociągu   Dn 160 mm   dł. 658 m

i Dn 110 mm dł. 83 m)

Projekt zostanie zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska

Realizacja programu   -   Program będzie realizowany w latach 2005-2006

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Jednostką organizującą i realizującą Projekt będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
 i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży.

Budżet Projektu

Całkowita planowana wartość projektu -   8.574.522 zł,  w tym:

- budżet Miasta  - 578.242 zł

- budżet MPWiK sp. z o.o. w Łomży – 1.849.300 zł

Dofinansowanie EFRR – 6.162.971 zł

Rozdział 90015

1. Budowa punktów świetlnych

PLAN- 100.000 zł

Planowana jest kontynuacja instalowania brakujących punktów świetlnych na ulicach miejskich, w tym  na ul. W.Polskiego.

Dział 921

Rozdział 92108

1. Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego

PLAN- 10.000 zł

Dofinansowanie otrzyma Łomżyńska Orkiestra Kameralna.

Rozdział 92109

1. Dofinansowanie zakupu nagłośnienia

PLAN- 60.000 zł

Dofinansowanie otrzyma MDK-DŚT w Łomży.

Rozdział 92120

1. Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków

PLAN- 150.000 zł

Z zaplanowanej kwoty nastąpi dofinansowanie renowacji dwóch zabytkowych ołtarzy
 w kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży – 25.000 zł oraz Katedry Łomżyńskiej – 125.000 zł.

Dział 926

Rozdział 92695

2. Modernizacja stadionu miejskiego – I etap 
PLAN – 500.000 zł

Stadion miejski po modernizacji będzie spełniał wymagania stadionu piłkarskiego do rozgrywek na poziomie II ligi i stadionu lekkoatletycznego . Program przewiduje organizację imprez międzynarodowych, Mistrzostw Polski i Olimpiady Młodzieży.

Program modernizacji stadionu obejmuje: budowę budynku obsługi zawodów/ budynek 
3-kondygnacyjny wykorzystany na pomieszczenia obsługi stadionu : szatnie, pom. techniczne, pom. klubowe, sala szkoleń, pom. sprawozdawcze, pom. dla sędziego /, rozbiórkę istniejącego budynku obsługi, budowę zadaszonych trybun z pomieszczeniami zaplecza stadionu/ szatnie, magazyny, ubikacje dla kibiców, punkt sanitarny, sklepik/, remont 
i modernizację istniejących trybun na wale z montażem siedzisk indywidualnych, przebudowę płyt  głównej i bocznej boiska piłkarskiego, zainstalowanie tablicy świetlnej wyników, wykonanie drogi dojazdowo-pożarowej, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie ciągów dla ruchu pieszego(chodników), odwodnienia terenu, wykonanie trybun dla boiska treningowego, wykonanie ogrodzenia płyty głównej, uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego, modernizacja i przebudowę nawierzchni bieżni, wykonanie urządzeń lekkoatletycznych, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie oświetlenia płyty głównej , bocznej oraz kortów tenisowych, modernizacji i budowy kortów tenisowych i niezbędnej infrastruktury technicznej.

* Powierzchnia głównego boiska piłkarskiego / trawiasta/ zostanie powiększona do
     wymiarów 68x105 m. Bieżnia lekkoatletyczna zostanie pokryta nawierzchnią „tartanową”.

* W miejscu istniejących kortów tenisowych planowane są 2 nowe boiska o nawierzchni
    akrylowej.

*  Tablica świetlna 2x3 m będzie umieszczona na podporze z rury stalowej na wys. ok.4m.

* Cały teren stadionu zostanie objęty projektem odwodnienia – boisko główne i boczne
    drenażem podziemnym, kortów i bieżni- powierzchniowo.

* Przewiduje się wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego terenu oraz montaż 
   4 masztów oświetleniowych o wys. ok. 40m do oświetlenia płyty boiska głównego.

*  Parkingi  będą wyznaczone poza stadionem .

Łącznie przewiduje się ok. 3600 miejsc na indywidualnych siedziskach.

Uwaga: kwoty środków Unii Europejskiej, wynikające z realizowanych programów strukturalnych, zostaną zabezpieczone kredytem inwestycyjnym do czasu refundacji

Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji