# Załącznik nr 10

do Zarządzenia nr  184/05

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 14.11.2005 r.

# Opis do projektu 
planu rzeczowo-finansowego inwestycji na 2006 r.

Dział 600

Rozdział 60004

1.Modernizacja bazy MPK w Łomży

PLAN- 150.000 zł

W 2004 r. z zakresu modernizacji budynku bazy wykonano: izolacje poziome i pionowe, ocieplenie i wymianę dachu.

Niezbędna jest kontynuacja nw. robót modernizacyjnych:

- wykonanie wentylacji ze względu na możliwość zagrzybienia budynku,

- wymiana instalacji elektrycznej (aluminiowej), która obecnie nie spełnia wymagań p.poż.,

- przebudowa klatki schodowej, która nie spełnia norm bhp ( jest bardzo wąska i stroma) – z klatki tej korzysta, poza pracownikami MPK, kilka tysięcy osób kupujących bilety.

2.Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic-
Fundusze Strukturalne UE *
PLAN- 3.600.672 zł

29. 03. 2005 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę  6 autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych, dwuosiowych,  z silnikiem spełniającym wymagania EURO 3, z systemem 
monitorowania pojazdu, urządzeniami informującymi, głośnomówiącymi, o pojemności minimum 100 pasażerów.

12 maja 2005 r. zawarto umowę z Firmą VOLVO Polska sp. z o.o. na kwotę 4.426.200 zł netto. Dostawa 2 autobusów  planowana jest do końca września 2005, a kolejnych 4 do 
31 stycznia 2006 r.

Projekt jest realizowany i finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego .

Jednostką organizacyjną realizującą i koordynującą Program będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z.B. w Łomży.

Całkowity koszt Projektu: 5.400.660 zł,  w tym:

- koszty kwalifikowane – 5.399.964 zł

- koszty niekwalifikowane – brak

W finansowaniu projektu będą zaangażowane środki budżetu miasta  oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w sposób następujący:

- ogółem  EFRR -  4.049.973 zł,

z tego :

- w 2005 r –  1.349.991 zł

- w 2006 r -   2.699.982 zł

- budżet miasta - 1.350.687 zł, w tym:

- 2005 r. – 449.997 zł

- 2006 r -   900.690 zł

Rozdział 60015

1. Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/
      PLAN- 500.000 zł

W ramach zadania planowane są opracowania projektowe na nw. inwestycje :

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej m. Łomży na osiedlu Nowa Łomżyca: Kpt. Skowronka, Wiśniowa, Piwna, Bartnicza,

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : Tereny sportowo-rekreacyjne nad 
      Narwią / bulwary /.

- Opracowanie dokumentacji technicznej pod projektowane urządzenia infrastruktury technicznej nowo powstałych ulic w scalonym kompleksie gruntów położonych w obrębie ulic : Mickiewicza i Sikorskiego.

2. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny( ul.Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska )

PLAN- 550.000 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Grobla Jednaczewska poprzez wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników  
i ścieżki rowerowej w raz z mostem w km 1+ 383,93 oraz przebudowa
 i wzmocnienie konstrukcji  jezdni (obciążonej ruchem KR2) ul. Grobla Jednaczewska – droga powiatowa nr 1904 B na całej długości. Szacunkowy koszt zadania- 3.909.850 zł.

Projekt zakłada następujące produkty:

Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej – odc. dł. 972,19 m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 4457 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, w tym :

- nawierzchnia chodników – 2666 m2,

- nawierzchnia ścieżek rowerowych – 1362 m2,

- wjazdy bramowe – 745 m2,

- krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm – 1454 mb,

- obrzeże chodnikowe 20x6 cm – 1756 mb.

Modernizacja ulicy Gobli Jednaczewskiej – odc. dł. 1588,00 m

- jezdnia – 8781,50 m2,

- chodniki i ścieżka rowerowa – 8679,30 m2,

- zatoki autobusowe (2 szt.) – 219,00 m2,

- zieleńce – 5213,75 m2,

- wjazdy – 236,00 m2.

Most przez rzekę Łomżyczkę w km 1+383,93 projektowanego odcinka drogi powiatowej Łomża – Jednaczewo (ul. Grobla Jednaczewska).Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną. W 2006 r. planowane jest rozpoczęcie zadania.

W 2006 r. będzie realizowana infrastruktura techniczna, tj. kanalizacja deszczowa, energetyka  oraz  przebudowa wodociągu.

3.Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi powiatowej
– ul.Poznańska – II etap- Fundusze Strukturalne UE *

PLAN-5.281.718zł
Inwestycja została rozpoczęta w 2005r., planowane zakończenie- 2006 r. Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży na kwotę 6.431.969 zł brutto. Plac budowy został przekazany 28.07.2005r.

Projekt przewiduje wykonanie:

-nawierzchni ulicy Poznańskiej na długości około 2,24 km (powierzchnia 17.029 m2),

-chodników miejskich o powierzchni około 6.692 m2 ,

-skrzyżowań z innymi ulicami, tj. Mała Kraska, Poligonowa ,Kraska

-odwodnienia ulicy (367 mb przykanalików, 68 wpustów),

-ścieżek rowerowych o długości około 0,96 km (powierzchnia 1.920 m2),

-oświetlenia skrzyżowania ulic.

Projekt jest realizowany i finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Budżet Projektu:

Dla projektowanego przedsięwzięcia przewidziano finansowanie z dwojakiego rodzaju źródeł:

-fundusze strukturalne (ERDF) , z tego:

  - w roku 2005 – 773.800  zł

  - w roku 2006 – 3.254.205 zł

-środki własne Urzędu Miasta , z tego:

  - w roku 2005 – 476.450 zł

  - w roku 2006 – 2.027.513 zł

Całkowity koszt Projektu- 6.531.968 zł, w tym :

- łączne dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych - 4.028.005 zł

- budżet Miasta Łomża – 2.503.963 zł

Rozdział 60016

- Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 400.000 zł

- Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej m. Łomży: Łąkowa, Polna, Śmiarowskiego.

Przyjęte nakłady zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznych na zadania ujęte w  WPI 2004-2008 na 2006 i 2007 r.

- Modernizacja ul. Mickiewicza

PLAN – 320.000 zł

W 2006 r. kontynuacja zadania na podstawie dokumentacji z 2005 r.

3.Budowa ul. Wesołowskiego

PLAN- 360.000 zł

W 2005 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Do wykonania kanalizacja deszczowa wraz z wpustami oraz nawierzchnia jezdni na długości 280 m.

4. Modernizacja ul. Śniadeckiego

PLAN- 384.000 zł

Zostanie zmodernizowana ulica dług. 320 m.

5.Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży

PLAN- 2.547.650 zł

W wyniku realizacji Programu zostaną wybudowane 22 separatory na istniejących wylotach kanalizacji deszczowej.

Zadanie zostanie zrealizowane w cyklu 2-letnim ze środków budżetu miasta. 
W 2005 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania.

6. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych
 –I etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 1.458.636 zł

11 sierpnia 2005r. na przetargu nieograniczonym wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp.zo.o. za kwotę 3 412 165,06zł brutto i terminem realizacji do 30.06.2006r.  W dn. 30.08 2005r  przekazano  placu budowy pod realizację zadania.

Planowany zakres projektu:

1). kanalizacja deszczowa w ulicach: Kraska, Kruczej i Kolibrowej o następujących średnicach i długościach: 0,50m - 532,12 m, 0,40 m - 232,55 m, 0,30m - 455,98 m, 
0,16 m - 203,84 m;

2). jezdnie ulic: Kraska, Kruczej i Kolibrowej o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni. 10738,43 m2;

3). wjazdy na posesje z ulic: Kraska, Kruczej, Strusiej i placu manewrowego na ulicy Kolibrowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i łącznej powierzchni 2265,43 m2;

4). chodniki w ul. Kraska, Kruczej, Strusiej z kostki betonowej gr. 6 cm o łącznej powierzchni. 7 245 m2;

5).sięgacz od ul. Kraska o nawierzchni z płyt drogowych gr. 12 cm i powierzchni 704,10 m2.

6).oświetlenie ul. Kruczej, obejmujące budowę linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 
i dł. 713 m, montaż 11szt. słupów stalowych o h= 10 m i opraw na nich, montaż 
2 szt. rozdzielnic wolnostojących, sterujących oświetleniem.

Projekt będzie realizowany i finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Budżet Projektu:

Całkowity koszt Projektu- 5.198.291 zł, w tym :

- w 2004 r  -    1.641.438 zł

- w 2005 r. -    2.098.217 zł 
- w 2006 r. -    1.458.636 zł

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych ogółem – 3.089.903 zł,

w tym :

-    w 2004 r    -   914.909 zł.

-    w 2005 r. – 1.306.382 zł

-    w 2006 r. -     868.612 zł

Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

2004 r  -   726.529 zł

2005 r. -   791.835 zł

2006 r. -   590.024 zł

7. Modernizacja ul. Bema i Prusa – I etap.

PLAN- 500.000 zł

Do wykonania dokumentacja techniczna ( w poz.1). Inwestycja obejmuje modernizację nawierzchni ulic na długości: ul.Bema- 440 mb i ul.Prusa- 1173 m. W 2006 r. zostanie wykonany I etap inwestycji. Szacunkowy koszt całego zadania- 950.000 zł.

8.Modernizacja ul.Rycerskiej

PLAN- 290.000 zł

Planowana jest modernizacja ulicy na długości 447 mb.

9.Budowa ul.Cegielnianej

PLAN- 390.000 zł

Do wykonania nawierzchnia na długości 370 mb.

10.Modernizacja Zaułka Cmentarnego

PLAN-250.000 zł

Inwestycja posiada dokumentację techniczną.

11.Modernizacja Placu Jana Pawła II

PLAN- 300.000 zł

Do realizacji ścieżki piesze, energetyka, zieleń.

12.Zakupy dla Strefy Ograniczonego Postoju.

PLAN- 30.000 zł

Zostanie zakupione oprogramowanie oraz parkomaty.

13. Budowa ul. Fabrycznej

PLAN- 160.000 zł

Zostanie wykonany brakujący odcinek ulicy Fabrycznej, tj. łącznik od ul. Spokojnej do ul. W.Polskiego.

Dział 700

Rozdział 70004

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN- 250.000 zł

Zgodnie z zapotrzebowaniem, złożonym przez MPGKiM ZB. w 2006 r. planuje się zakup następującego sprzętu:

- sprzęt do konserwacji dróg i zieleni,

- śmieciarka,

- samochód dostawczy.

Rozdział 70095

1.Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 4.382.126 zł

22 czerwca 2005 r. komisja przetargowa wyłoniła Wykonawcę, tj Konsorcjum Firm, gdzie Liderem jest  ZUH „ELEKTRO-SILVER” W.Baranowski, Kanarzyce ul. Łomżyńska 206,  którego oferta opiewała na sumę brutto 6 580 324,7 PLN. 8 sierpnia 2005r. została podpisana umowa z Wykonawcą.

Zakres rzeczowy inwestycji :

1)dobudowa wiatrołapu: Krótka 4-1szt;Krótka 6-2szt;Długa 20-2szt;Długa 22-2szt; 
2)ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.14cm metodą lekką mokrą 
z wyprawą zewnętrzną mineralną malowaną farbami silikatowymi:Krótka 4-676m2;

Długa 20-994.4m2; Dworna 23-1745,5m2;Długa 22-993,3m2;Długa 24-810m2;Dworna 23B-668,5m2; 
3)wymiana stolarki okiennej na okna z PVC: Krótka 4-40 szt; Krótka 6-78szt;Długa 20-69szt; Dworna 23-165szt;Długa 22-63szt;Długa 24-40szt;Dworna 23B-49szt 
4)wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną twardą grub. 20cm z pokryciem 2x papą termozgrzewalną z wymianą rynien,rur spustowych i obróbek blacharskich : 
powierzchnia dachu: Krótka 4-152,4m2;Krótka 6-450,0m2;Długa 20-420,0m2;Długa 22-420m2; Długa 24-627,8m2; 
5)wymiana pokrycia dachu z eternitu na pokrycie blachą o powierzchni :Dworna 23-1447,5m2 ;
6)wykonanie pokrycia dachowego na istniejącej konstrukcji dachu z blachy: Dworna 23B-441m2; 
7)remont płyt balkonowych z wymianą balustrad: Krótka 4-8szt;Długa 20-szt12; 
Dworna 23-34szt;Długa 22-12szt;Długa 24-8szt; 
8)remont klatek schodowych :Krótka 4-1szt;Krótka 6-2szt;Długa 20-2szt;Dworna 23-6szt; Długa 22-2szt; Długa 24-2szt;

9)wykonanie demontażu istniejącej instalacji c.o w mieszkaniach i na klatkach schodowych, montaż nowej instalacji c.o z rur miedzianych, montaż grzejników płytowych w budynkach: Krótka 4,6, Długa 20,22,24, Dworna23; 
10)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.w i z.w z rur miedzianych

- w budynkach: Krótka 4,6, Długa 20,22,24, Dworna 23;

11)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem : złącza ZK, linii WLZ, tablic: TG/TA,TL i TT w budynkach: Krótka 4,6,Długa 20,22,24, Dworna 23; 
12)adaptacja poddasza na mieszkania: Dworna 23-4szt; 
13)przebudowa istniejącej klatki schodowej na żelbetową:Dworna23B-1szt; 
14)remont kapitalny budynku o kubaturze-3667m3 przy ul.Sienkiewicza 8, obejmujący: 
-wymianę stropów drewnianych na stropy TerivaNowa/KJ o pow.545,7m2, 
-wykonanie nowej konstrukcji drewnianej więźby dachowej z wykonaniem pokrycia
z dachówki ceramicznej karpiówki o pow. 320,6m2, 
-renowację zabytkowej elewacji o pow.377m2, 
-wymianę stolarki okiennej na okna PVC - 50szt ,
-wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych w mieszkaniach:8szt mieszkań, 
-wykonanie demontażu istniejącej instalacji c.o, montaż nowej instalacji c.o z rur miedzianych, montaż grzejników, 
-demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.w i z.w z rur miedzianych
z montażem białego osprzętu, 
-demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem złącza ZK, linii WLZ, tablic TG/TA,TL,TM,TT i białego osprzętu, 
-zagospodarowanie terenu-roboty drogowe o pow.250m2, 
15)zagospodarowanie terenu przy budynkach: Krótka 4,6, Długa 20,22,24, Dworna 23,23B- 
o powierzchni łącznej 4 691m2.

Projekt jest realizowany i finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich .

Całkowity koszt Projektu: 6.774.558 zł , w tym:

- w 2005 r. – 2.392.432 zł

- w 2006 r. -  4.382.126 zł

Zaangażowanie środków  budżetu miasta  oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przedstawia się w sposób następujący:

- udział  EFRR -  4.394.375 zł,

z tego :

- w 2005 r – 1.542.653 zł

- w 2006 r  - 2.851.722 zł

Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:

2005r. –     644.092 zł, w tym- udział wspólnoty – 210.000 zł

2006r. -   1.150.175 zł  , w tym udział środków wspólnoty – 594.000 zł

oraz  budżetu państwa: 2006 r. – 380.229 zł  i  205.687 zł - jako środki niewygasłe 
z 2005 r.

2.Budowa budynku komunalnego.

PLAN- 1.700.000 zł

Dokumentacja techniczna wykonana została w 2005 r. Realizacja budynku mieszkalnego 
o pow. użytkowej 2655 m2 ( 48 mieszkań). Ponadto wykonanie sieci wod.-kan. 
i energetycznej oraz zagospodarowanie terenu.

Szacunkowy koszt całego zadania – 4.956,00 tys zł.

- Modernizacja i adaptacja budynku po Muzeum Północno-Mazowieckim

PLAN- 200.000 zł

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku i jego adaptacja na potrzeby pozyskania pomieszczeń biurowych dla Urzędu Miejskiego.

Dział 750

Rozdział 75023

1. Wdrożenie systemu usług dla ludności.

PLAN- 403.523 zł

W 2005 r. Miasto Łomża przystąpiło do Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”, finansowanego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla części gmin województwa podlaskiego- „Rozwój sieci teleinformatycznej na terenie miasta Łomża, w tym:. ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. Wartość Projektu ogółem wynosi 18.971,00 tys.zł. Udział miasta- w 2005 r. – 350,0 tys. zł. , 2006r. – 403.523 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2005-2006 . W 2006 r. finansowane będzie m.in. oprogramowanie obiegu dokumentów i zarządzania procesami z implementacją podpisu elektronicznego – licencje, konfiguracja z aplikacjami biurowymi.

2. Modernizacja i remont starej części Ratusza

PLAN- 500.000 zł

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w 2005 r. z firmą „Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków A. Wszeborowski z Łomży”. Prace rozpoczęto  
w kwietniu  2004r.

W 2006 r. planowane jest zakończenie inwestycji.

Dane liczbowe o budynku Starego Ratusza po remoncie kapitalnym:

- powierzchnia zabudowy- 176,85 m2

- powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych – 432,27 m2

- powierzchnia użytkowa kondygnacji podziemnych -    45,30 m2

- powierzchnia użytkowa łącznie – 477,57 m2

- kubatura – 1977,5 m3

Dział 754

Rozdział 75411

1.Monitoring miasta

PLAN- 100.000 zł

W 2006 r. kontynuacja zaplanowanego w WPI 2004-2008 monitoringu miasta.

Określono lokalizację miejsc publicznych w mieście, w których należy zlokalizować kamery:

- ul.Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul.Rycerską i teren przed szpitalem,

- skrzyżowanie ul.Zawadzkiej i Piłsudskiego,

- skrzyżowanie ul.Piłsudskiego i Al.Legionów,

- Al.Legionów-skrzyżowania z ul.Sikorskiego i Dworcową,

- ciąg pieszy przy dworcu PKS,

- skrzyżowanie ul.Wojska Polskiego z ul.Sikorskiego,

- Plac Kościuszki,

- ul.Sienkiewicza i Plac Jana Pawła II.

Dział 801

Rozdział 80130

1.Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

PLAN- 52.300 zł

Planowany jest udział Miasta w realizacji Projektu współfinansowanego z funduszy unijnych.

Dział 900

Rozdział 90001

1. Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody – PHARE 2003

PLAN- 16.520.000 zł

Budowa stacji uzdatniania o wydajności 800 m3/h na ujęciu wody Podgórze obejmuje wykonanie:

- nowych studni głębinowych,

- zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą,

- budynku technologicznego stacji filtrów,

- montażu filtrów,

- sieci międzyobiektowych wraz z instalacją wód popłucznych,

- instalacji elektrycznych , automatyki i sterowania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Rybaki do wydajności 400 m3/h obejmuje:

- wymianę areatorów ciśnieniowych, sprężarek, zestawów filtracyjnych,

- rozbudowę układu napowietrzania, układu filtracji,

- modernizację układu sterowania i sygnalizacji.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Unii Europejskiej PHARE 2003 SSG pod nazwą „Rozwój sektora MŚP okolic Łomży”.

Projekt będzie finansowany z Funduszu PHARE 2003 SSG i ze środków MPWiK. Menagerem  Projektu  jest Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  
Sp. z o.o.

Rozdział 90015

1. Budowa punktów świetlnych

PLAN- 100.000 zł

Planowana jest kontynuacja instalowania brakujących punktów świetlnych na ulicach miejskich.

Dział 921

Rozdział 92108

1. Zakupy inwestycyjne dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej

PLAN- 20.000 zł

Dofinansowanie otrzyma Łomżyńska Orkiestra Kameralna na zakup kserokopiarki i aparatury nagłośnieniowej.

Rozdział 92118

1. Dokumentacja na modernizację i adaptację budynku   dla Muzeum Północno
    -  Mazowieckiego

PLAN- 100.000 zł

Zostanie opracowana dokumentacja techniczna na modernizację i adaptację budynku po Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Giełczyńskiej na potrzeby Muzeum.

Rozdział 92120

1. Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków

PLAN- 175.000 zł

Z zaplanowanej kwoty nastąpi dofinansowanie renowacji zabytkowego drewnianego ołtarza w kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. W 2005 r. przy udziale środków 
z budżetu miasta wykonano prace renowacyjne przy dwóch zabytkowych drewnianych ołtarzach bocznych.  Ponadto zostaną dofinansowane prace renowacyjne w budynku Katedry Łomżyńskiej oraz nagrobków na cmentarzu przy ul.Kopernika.

Dział 926

Rozdział 92695

1. Modernizacja stadionu miejskiego – I etap 
PLAN – 500.000 zł

Planowane jest rozpoczęcie modernizacji stadionu w 2006 r.

2.Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych 
   na osiedlu Konstytucji 3 Maja

PLAN- 850.380 zł

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w latach 2006-2007  z EFRR INTERREG IIIA. Planowany udział środków unijnych w 2006 r. – 476.830 zł, środki z budżetu miasta – 373.550 zł.

Zespół  sportowo-rekreacyjny zostanie zlokalizowany w miejscu  byłej strzelnicy na os. Konstytucji 3 Maja . Teren byłej strzelnicy jest płaski , otoczony skarpami o wysokości od 
1 do 9 m . Powierzchnia terenu w granicach opracowania  - ok. 40.000 m2. W  skład projektowanego zespołu wchodzą:

a/  część sportowa:

- boisko do piłki ręcznej

- boisko uniwersalne

- korty tenisowe szt. 2

- boisko do piłki plażowej

- zespół ścianek i skałek wspinaczkowych

- zespół sanitarny przy scenie

- tor rowerowy

- ścieżka rowerowa na koronie wału otaczającego teren inwestycji

- droga

b/ część rekreacyjna:

- plac i urządzenia do jazdy na rolkach

- lina zjazdowa

- góra saneczkowa

- plac zabaw dla dzieci młodszych

- scena z zadaszeniem

Zaprojektowano również kompozycję przestrzenną zieleni , sieci sanitarne i cieplne, energetyczne. Uwzględniono wymogi prawa budowlanego dotyczące osób niepełnosprawnych oraz ochrony przeciwpożarowej.

Uwaga: kwoty środków Unii Europejskiej, wynikające z realizowanych programów strukturalnych, zostaną zabezpieczone kredytem inwestycyjnym do czasu refundacji ( zgodnie 
z załącznikiem tabelarycznym).

Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji