# Załącznik nr 10

do Zarządzenia nr 196/06

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 06.11.2006 r.

PROJEKT PLANU  INWESTYCJI  MIASTA  ŁOMŻA  NA 2007 r.

Dział 600

Rozdział 60004

1. Modernizacja bazy MPK

PLAN- 230.000 zł

Niezbędna jest kontynuacja nw. robót modernizacyjnych:

- wykonanie wentylacji ze względu na możliwość zagrzybienia budynku,

- wymiana instalacji elektrycznej (aluminiowej), która obecnie nie spełnia wymagań p.poż.,

- przebudowa klatki schodowej, która nie spełnia norm bhp

# Rozdział 60015

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej /wykupy, dokumentacja/

PLAN- 450.000 zł

W ramach zadania planowane są opracowania projektowe na nw. inwestycje:

- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zakończenie wykupów na ul.Łąkową,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul.W.Polskiego wraz ze skrzyżowaniem  z ul. Sikorskiego ( 4274 m ),

- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Senatorskiej i Długiej,

- Studia wykonalności dla projektów unijnych.

- Współfinansowanie opracowania koncepcji regulacji rzeki Łomżyczki

2. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul.Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska wraz ul. Łąkową), w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka- I etap

PLAN- 2.200.000 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Grobla Jednaczewska poprzez wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników i ścieżki rowerowej wraz z mostem w km 1+ 383,93 oraz przebudowa i wzmocnienie konstrukcji  jezdni (obciążonej ruchem KR2) ul. Grobla Jednaczewska – droga powiatowa nr 1904 B na całej długości. Jest to inwestycja dwuletnia.

# Rozdział 60016

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 450.000 zł

- Opracowanie dokumentacji technicznych ulic miejskich zgodnie z WPI 2007-2013,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zabytkowego ogrodzenia przy LO nr II im. Marii Konopnickiej ( przy ul. Zjazd i Pl. Kościuszki) łącznie ze skarpą przy ul. Zjazd,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Hali Targowej w celu utworzenia centrum wystawienniczo-targowo-konferencyjnego na potrzeby Podregionu Łomżyńskiego,

- Opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia do sieci energetycznej zabudowy mieszkalnej w obrębie ulicy Szosa do Mężenina oraz oświetlenia na ul. Cegielnianej

- Opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Kpt. Skowronka i sięgacza od ul. Strzelców Kurpiowskich,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Piwną.

2. Budowa ul. Kraska - etap II ( przy kościele)

PLAN- 800.000 zł

Planowana jest realizacja ulicy ( kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki).Do opracowania dokumentacja techniczna.

3. Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży

PLAN- 1.870.000 zł

Planowana jest kontynuacja budowy systemu odwodnienia układu komunikacyjnego miasta 
 ( realizacja 4 pozostałych separatorów koalescencyjnych).

4. Modernizacja ul. Bema i Prusa- etap II

PLAN- 500.000 zł

Planowana jest kontynuacja budowy ulic Bema i Prusa, rozpoczętych w 2006 r.

5. Modernizacja ul. Staffa

PLAN- 320.000 zł

Planowana jest modernizacja odwodnienia i nawierzchni ulicy (442 m). Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez ŁSM.

6.Modernizacja ul. Żeromskiego

PLAN- 250.000 zł

Planowana jest modernizacja odwodnienia i nawierzchni ulicy (334 m). Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez ŁSM.

7. Modernizacja ul. Spółdzielczej

PLAN- 230.000 zł

Planowana jest modernizacja odwodnienia i nawierzchni ulicy (363 m). Do opracowania dokumentacja techniczna.

8. Modernizacja ul. Rycerskiej

PLAN- 600.000 zł

Planowana jest modernizacja  ulicy (447 m).

9. Budowa ul.Kwiatowej

PLAN- 280.000 zł

Planowana jest budowa nawierzchni ulicy ( 140 m). Dokumentacja techniczna opracowana 
w 2006 r.

10.  Budowa ulic na osiedlu Łomżyca ( ul. Piaskowa,Jasna,Łączna,Poprzeczna,Krzywa, Włókiennicza)

### PLAN- 150.000 zł

W 2007 r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych oraz wykup gruntu.

11. Budowa ul. Spokojnej ( do ul. Poznańskiej)- dokumentacja techniczna.

PLAN- 300.000 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej.

12. Budowa pętli autobusowej

PLAN – 90 000 zł

Budowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Tkackiej.

Dział 630

Rozdział 63003

- Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią ( bulwary z amfiteatrem)- dokumentacja i wykup gruntów

PLAN- 500.000 zł

W ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 700

Rozdział 70004

1.Zakupy inwestycyjne na  potrzeby MPGK i M.

PLAN- 500.000 zł

## Z zaplanowanej kwoty zostaną dokonane nw. zakupy : samochód wywrotka, samochód dostawczy.

# Rozdział 70095

1.Budowa budynku komunalnego

PLAN- 3 616 310 zł zł

Na wykonawcę budynku wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego sp. z o.o.

w Ostrołęce z ceną oferty brutto 3.754.865,40 zł. i terminem realizacji 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2006 r.

2. Adaptacja budynku po Muzeum Północno-Mazowieckim

PLAN- 50.000 zł

Dział 710

Rozdział 71015

1.Zakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego

PLAN- 4.000 zł

# Dział 750

Rozdział 75023

1. Zakupy inwestycyjne-wyposażenie urzędu

PLAN- 280.000 zł

Zakup trzech kserokopiarek, szaf archiwizacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych.

2. Wdrożenie systemu usług dla ludności

PLAN- 135.000 zł

Zakończenie informatyzacji urzędu.

3. Zakup inwestycyjny Wimax

PLAN- 800.000 zł

Zakupy dotyczące budowy sieci szerokopasmowej WiMax jako I etap rozbudowy usług dla ludności.

Dział 754

Rozdział 754 11

1. Zakupy dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

PLAN- 75.000 zł

Zakup samochodu.

2. Zakupy inwestycyjne dla MKPSP, $ 6060

PLAN- 50.000 zł

Rozdział 75495

- Monitoring miasta

PLAN- 100.000 zł

W 2007 r. nastąpi kontynuacja monitoringu miasta .

Dział 801

Rozdział 80101

1. Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych (SP)

Plan – 250.000 zł

- Opracowanie dokumentacji technicznej i audytów na termomodernizację szkół (SP nr 2,4)

- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i remont basenu przy SP 10

Rozdział 80130

1. Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych

PLAN – 150.000 zł

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stadionu LE przy Zespole Szkół Weterynaryjnych,

- Opracowywanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Zespołu Szkół Drzewnych.

Dział 852

Rozdział 85201

1. Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji na budynku ZPOW

PLAN- 323.497 zł

Dział 900

Rozdział 90001

1. Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych

PLAN- 1.000.000 zł

Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych zostanie rozpoczęta na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany udział środków unijnych.

# Rozdział 90015

1. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN- 200.000 zł

W 2007 r. budowa punktów świetlnych będzie kontynuowana zgodnie z WPI 2007-2013

# Dział  921

Rozdział 92118

1. Adaptacja budynku po PG4 na Muzeum Północno-Mazowieckie- I etap

PLAN- 200.000 zł

Wkład własny na pozyskanie środków z zewnątrz na adaptację budynku.

Rozdział  92120

1. Dofinansowanie ochrony  i  konserwacji zabytków

PLAN- 300.000 zł

2. Budowa Grodziska Łomżyńskiego

PLAN- 250.000 zł

Do opracowania dokumentacja techniczna. Planowany udział środków UE.

Dział 926

Rozdział 92695

- Modernizacja stadionu miejskiego -  etap II

PLAN- 4.000.000 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na kontynuację robót rozpoczętych 
w 2006 r. Zakładany jest udział środków z Urzędu Marszałkowskiego. Zakup sprzętu do konserwacji stadionu oraz dróg i zieleni miejskiej

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu

PLAN – 68.710 zł

3. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych 
na Os.Konstytucji  3 Maja

PLAN- 850.380 zł

Kontynuacja zadania z 2006 r.

4.Adaptacja krytej pływalni przy ZS Ogólnokształcących, ul. Bernatowicza na Centrum Sportu Walki

PLAN- 1.000.000 zł

Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji  technicznej, opracowanej w 2006 r. (pozyskanie środków z zewnątrz).