Załącznik  nr  1

do  Zarządzenia  nr  103/11

Prezydenta   Miasta

z  dnia 19.05.2011r.

Procedura  zarządzania  realizacją  Projektu  „ Budowa  systemu gospodarki odpadami  komunalnymi dla miasta Łomża   i okolicznych  gmin  - I  etap    w ramach  działania  2.1  Kompleksowe   przedsięwzięcia  z zakresu   gospodarki  odpadami  komunalnymi  ze  szczególnym uwzględnieniem odpadów   niebezpiecznych  .

Priorytetu  II -   Gospodarka  odpadami  i  ochrona  powierzchni   ziemi

Programu  Operacyjnego  Infrastruktura   i  środowisko  2007  - 2013  .

1.  Przepisy  prawne     obowiązujące     przy  realizacji   Programu :

- rozporządzenie  Komisji  ( WE) nr 1083/2006 r.     z  dnia  11 lipca  2006 r.

ustanawiające   przepisy   ogólne  dotyczące   EFRR  , EFS    Fundusz  Spójności   ,

-rozporządzenie Rady  9WE) z 1084/2006 z  dnia  11 lipca  2006 r ustanawiające  Fundusz        Spójności i uchylające  rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 ( Dz. Urz. UE  L  210 z 31 .07.2006 r . s 79 – 81 ) ,

-rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca  2006 r

w  sprawie   Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego i  uchylające  rozporządzenie

( WE)  nr   1783/1999 ( Dz.U. UE L 210 z  31.07.2006 r.  s1- 11) ,

- rozporządzenie  Komisji (WE)  nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.  ustanawiającego       szczegółowe  zasady  wykonania  rozporządzenia  Rady ( WE) nr  1083 /2006

ustanawiającego  przepisy  ogólne   dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju     Regionalnego   , Europejskiego  Funduszu   Społecznego oraz  Funduszu  Spójności  oraz  rozporządzenia  ( WE) nr  1080 / 2006  Parlamentu Europejskiego i Rady  w  sprawie  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( Dz. Urz.  UE. L 371 z 27 12 2006 r s 1- 169 )  zwanego   dalej „ rozporządzeniem  1828 /2006 ,

- Narodowych  Strategicznych  Ram  Odniesienia   , przygotowanych w porozumieniu z Komisja  Europejską , zatwierdzonych  Decyzją Komisji Europejskiej  z dnia 7 maja  2007 r,

- Program  Operacyjny  Infrastruktura   i Środowisko  na  lata  2007 – 2013  , zwanego  dalej „ PO I i Ś”  zatwierdzonego  decyzją  Komisji Europejskiej  z  dnia 7 grudnia 2007 r. ( znak C 2007/6321)  i  zatwierdzonego  uchwałą   Rady  Ministrów  Rzeczypospolitej  Polskiej z  dnia  3  stycznia  2008 r.  oraz  Szczegółowego  opisu  priorytetów  PO  I i Ś   wydanego przez  Instytucję  Zarządzającą ,

-  ustawa z dnia   27 sierpnia   2009 r.  o finansach  publicznych  ( Dz.U. nr  157,poz. 1240);

- rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia  5  lipca   2010 roku w sprawie szczegółowych

zasad  rachunkowości oraz planów   kont  dla    budżetu państwa , budżetów  jednostek

samorządu   terytorialnego ,  jednostek  budżetowych , samorządowych  zakładów

budżetowych ,państwowych  funduszy celowych  oraz państwowych  jednostek

budżetowych  mających  siedzibę  poza   granicami  Rzeczypospolitej    Polskiej  ( Dz.U

Nr128 ,  poz.861),

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  ( Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223  ze

zm. );

-  umowa   instytucji  wdrażającej  program     -  określająca   szczegółowo  tryb

wykorzystania   środków  i  ich   rozliczenia.

-  Rozporządzenie   Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.  w sprawie  zwrotu

podatku niektórym podatnikom , wystawiania  faktur , sposobu  ich przechowywania  oraz

listy towarów  i  usług    do  których  nie  maja  zastosowania  zwolnienia  od podatku od

towarów i usług ,

- Zarządzenie  nr 32/11  Prezydenta Miasta  z dnia 24 lutego  2011 r.  w   sprawie zasad postępowania przy  udzielaniu  zamówień   publicznych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Łomży.

W aneksie   nr  2 do  umowy   o  dofinansowanie    Nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00  zawartej  w dniu 7  maja 2009 r.   pomiędzy    Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej   z siedzibą w Białymstoku   ul. Św. Rocha 5 , 15 879  Białystok zwanym    „ Instytucją   Wdrażającą „   a   Miastem Łomża   została   określona   wartość  Projektu  i  źródła   finansowania /

„   Budowa   systemu gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap „   i tak :

- planowany  całkowity  koszt realizacji  Projektu    wynosi  37 596 272,27  PLN,

- maksymalna  kwota  wydatków  kwalifikowanych  wynosi  20 989 998,81  PLN,

- wydatki  wykraczające poza maksymalną  kwotę   wydatków  kwalifikowanych  ,  w

tym wydatki wynikające  ze  wzrostu  kosztu  całkowitego realizacji  Projektu   po  zawarciu

umowy ,  stanowią   wydatki  niekwalifikowane  , ponoszone  przez  Miasto,

-dofinansowanie   w  wysokości  85 %  kwoty wydatków kwalifikowanych   ponoszonych w

toku   realizacji  Projektu     wynosi  nie  więcej  niż   17 841 498,99   PLN

w  okresie     kwalifikowania       tj. od    01  stycznia  2007r. do 1  stycznia  2012 r.

W  skład  dokumentacji    wchodzi  .

1    Powołanie    Jednostki   Realizującej   Projekt  „„   Budowa   systemu gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap „

2      Zakładowy    plan  kont  dla  projektu   pod  nazwą   „„   Budowa   systemu  gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap  :

a)  Wykaz  kont  syntetycznych    i  kont analitycznych  dla  jednostki

budżetowej     Urzędu  Miejskiego    w  Łomży

b)  Wykaz   kont  syntetycznych   i   kont   analitycznych   budżetu  miasta

3 . Obieg    dokumentów     i  kontrola   finansowa     dokumentów  dotyczących   realizacji

projektu  „   Budowa   systemu gospodarki odpadów  komunalnych dla    miasta

Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap”.

4.   Ewidencja  księgowa    Projektu

5 . Przechowywanie   dokumentów

Ad.1  Powołanie    Jednostki   Realizującej  Projekt .

1.1Pan   Arkadiusz   Kułaga  - Dyrektor  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Łomży   -    na  podstawie  Zarządzenia    Prezydenta  Miasta   nr 57/09 z  dnia  20 kwietnia 2009 r.  został   wyznaczony  na   Pełnomocnika   do  spraw  Realizacji   Projektu „   Budowa   systemu  gospodarki odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap” (  Measure  Authorising  officer  - MAO).

Pan  Arkadiusz Kułaga   -  Dyrektor  MPGK i M   ZB  w  Łomży    jest     Kierownikiem   Jednostki  Realizującej  Projekt.

1a.Kierownik  JRP  -    kieruje    pracą   JRP  i  jest   odpowiedzialny  za prawidłową  realizację  Projektu   a  w szczególności  za odpowiednie  zarządzanie  administracyjne , finansowe i techniczne projektem    oraz monitorowanie  jego realizacji .

1b. Kierownik  JRP    zatwierdza  i  podpisuje   lub  poświadcza   dokumenty  potwierdzające prawidłowe  wykonanie  zakresu  rzeczowego   części  lub  całości  projektu  :   protokoły częściowego  odbioru , końcowego odbioru  wykonania  robot , świadectwa  przejęcia , świadectwa  wykonania  lub protokoły  końcowego  odbioru  i  przekazania  do eksploatacji ,  przejściowe  świadectwa  płatności  , protokoły  konieczności  łącznie  z protokołami  z negocjacji , dokumenty  potwierdzające  osiągnięcie  zakładanych  efektów ekologicznych , raport  końcowy  , itp.

2.a. Odpowiada  za  organizowanie , koordynowanie   i nadzór   prac  wykonywanych    przez  członków  JRP ,  oraz  za koordynację  realizacji Projektu.

.

2b. Odpowiada   za  przygotowanie   i  przeprowadzenie   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  , zgodnie  z ustawą Prawo  zamówień  publicznych   , a przede  wszystkim za przygotowanie  i  publikację  ogłoszenia , przygotowanie    specyfikacji  istotnych   warunków  zamówienia  (SIWZ)  w tym kryteriów  oceny  ofert.

2c.Odpowiada  za poprawność i  kompletność  umów z wykonawcą  ,  które  opatruje   swoją  parafką.

2d. Odpowiada  za przekazywanie     informacji   w  zakresie  ewaluacji   Projektu   w  tracie  realizacji  oraz   w okresie  3 lat po  jego   zamknięciu  POI i Ś    zgodnie  z  §  10  umowy  o dofinansowanie   nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00  i  aneksów ,.

3a) Odpowiada   za  archiwizowanie  na informatycznych  nośnikach danych  i przechowywanie  w  sposób  gwarantujący  należyte     bezpieczeństwo    informacji  wszelkich  danych  związanych  z realizacją   Projektu  ,  szczególności    dokumentacji związanej z  zarządzaniem   finansowym, technicznym ,procedurami zawierania  umów  z wykonawcami  , przez  okres  co najmniej  3 lat  od  dnia zamknięcia  PO  I i Ś (o dacie  zamknięcia  POI i Ś    Instytucja  Wdrażająca  poinformuje   Beneficjenta ).

3b)Odpowiada za archiwizowanie   w  sposób  określony  w  pkt 3 a ,    przez   okres  10 lat  od  dnia    udzielenia   pomocy   publicznej   dla  Projektu .

3c)Odpowiada    za przekazywanie  IW , na jej  żądanie   wszelkich  danych  związanych z realizacją  Projektu.

3d) Odpowiada za przekazywanie  do  IW  w terminie 7  dni   od  dnia  otrzymania  ostatecznej  wersji  kopii  informacji   pokontrolnych  oraz zaleceń pokontrolnych  oraz  inne  dokumenty  spełniające  te  funkcje  , powstałe w toku  kontroli  prowadzonych  przez  uprawnione  do tego instytucje  tj.IW , IP.IZ IC , Instytucję  Audytową , Komisję  Europejską , Europejski Trybunał   Obrachunkowy  oraz  inne  właściwe  krajowe  organy  kontroli.

4)  Odpowiada   za rzeczowe  i  ekologiczne  rozliczanie  realizacji Projektu   w  myśl   zapisów   określonych   w §11  umowy o  dofinansowanie   Projektu

5).  Podpisuje   wniosek   beneficjenta  o  przekazanie  środków ( wniosek  o  zaliczkę lub  wniosek  o płatność   pośrednią   lub   końcową  )  wraz  z niezbędnymi dokumentami  warunkującymi  przekazanie  środków .

6a).Monitoruje  rzeczowy  i  finansowy  postęp  w realizacji  projektu  oraz  zgodność    realizacji   projektu  z przepisami  prawa  krajowego i  wspólnotowego  , a  w szczególności

z zasadami  określonymi  w  umowie   o  dofinansowanie  Projektu  oraz  w wytycznych  Ministerstwa  Rozwoju Regionalnego

6b).  W okresach  miesięcznych   lub   co najmniej raz na trzy  miesiące   , zatwierdza , podpisuje  i  przekazuje do  Instytucji  Wdrażającej   wniosek  o  płatność  z rozbudowaną częścią  sprawozdawczą , zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  -  finansowym  dołączonym  do zatwierdzonej  umowy  o  dofinansowanie  ,biorąc  pod  uwagę   datę     podpisania   umowy.

Brak  poniesionych   wydatków związanych  z projektem nie  zwalnia  beneficjenta  z wypełniania  wniosku   , w szczególności  części  dotyczącej   postępu  rzeczowego.

6c.  Kierownik   JRP   jest   zobowiązany   do  przekazywania   raportów  z osiągniętych efektów  w okresie  5 – u   lat  po  zakończeniu  realizacji  projektu.

7. Ustala  dochód     projektu     w trakcie  realizacji   i przekaże   na  rachunek środków

pomocowych    projektu    oraz  w okresie  przez  5 lat  po   zakończeniu    projektu   z  uwzględnieniem   warunków  wypłaty  dofinansowania  określonych w § 8  pkt 18   oraz  zobowiązań  w zakresie  monitorowania sprawozdawczości  określonych  w §  9  pkt. 1.1  umowy  o dofinansowanie  nr  POIS.02.01.00 –00-001/08-00

1.2,    Pan  Zbigniew   Szewczyk – pracownik MPGK i M  ZB w Łomży  -  Zastępca  Kierownika  JRP  ds.  technicznych    jest  odpowiedzialny za:  zarządzanie  gospodarką  odpadami   oraz  za zamówienia   publiczne.

Z-ca  Kierownika  JRP  ds. technicznych   : odpowiada   za koordynację  realizacji Projektu,

Zajmuje się nadzorowaniem  przepływów  informacji   pomiędzy  osobami  zaangażowanymi  w Projekt   , organizuje   narady   koordynacyjne  dotyczące realizacji zadań  w ramach  Projektu.

1.Odpowiada  za   :

- organizację   biura   jednostki odpowiedzialnej za  realizację   Projektu

- przeprowadzenie    procedur  zamówień  publicznych dla  zaplanowanych  kontraktów

zgodnie   z  zarządzenie  nr 208/08  z  dnia  24 października  2008 r. w  sprawie  zasad i

trybu postępowania  przy udzielaniu zamówień  publicznych  w Urzędzie Miejskim  w

Łomży  ,

- zarządzanie   techniczne Projektem  (zgodnie  z harmonogramem  procedur  przetargowych ,

wykazem   przetargów  i  harmonogramem  rzeczowo – finansowym ) ,

- monitorowanie  w ścisłej współpracy  z Kierownikiem  JRP .

-dokonuje  kontroli finansowej    projektu ,  sprawdza  dokumenty  księgowe   pod

względem    merytorycznym

2.Przygotowuje     wszelkie  niezbędne  informacje   związane  z terminową  realizacją  Projektu  oraz   wykonuje  i  aktualizuje   harmonogramy  realizacji  projektu ,przekazuje  Członkowi  JRP  ds., finansowych  oraz  Członkowi  JRP  ds. administracyjno – organizacyjnych   dane   umożliwiające   terminowe przygotowanie   wszelkich wymagalnych  raportów, w tym : raportu  z postępów  realizacji  Projektu  na Komitet  Monitorujący.

3. Zabezpiecza   wykonanie  robót   budowlanych  zgodnie  z polskim prawem budowlanym  oraz harmonogramem rzeczowo -  finansowym.

4. Przestrzega  procedury  zawierania   umów  dla  zadań   objętych  Projektem   w  myśl  §  §   12  i 13    umowy  o dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00 i  aneksow,

5.W  trakcie    realizacji  Projektu  oraz  po jego zakończeniu  w okresie  3 lat od zamknięcia  POI i S    jest   zobowiązany    do  współpracy  z podmiotami  upoważnionymi  przez  IŻ ,IP IW  lub Komisję  Europejską  do  przeprowadzania   ewaluacji  Projektu  w  myśl §  10   umowy  o   dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00  i  aneksów  ,

6.Odpowiada   za    rzeczowe  i  ekologicznego    rozliczenie   Projektu   zgodnie    z §  11

Umowy  o  dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00. i  aneksów ,

7.a) Odpowiada   za  archiwizowanie  na informatycznych  nośnikach danych  i przechowywania  w  sposób  gwarantujący  należyte     bezpieczeństwo    informacji  wszelkich  danych  związanych  z realizacją   Projektu  ,  szczególności    dokumentacji związanej z  zarządzaniem   finansowym, technicznym ,procedurami zawierania  umów  z wykonawcami  , przez  okres  co najmniej  3 lat  od  dnia zamknięcia  PO  I i Ś.

b) Odpowiada za archiwizowanie   w  sposób  określony  w  pkt.3 a ,    przez   okres  10 lat  od  dnia    udzielenia   pomocy   publicznej   dla  Projektu .

c)  Odpowiada    za przekazywanie  IW , na jej  żądanie   wszelkich  danych  związanych z realizacją  Projektu.

d)  Odpowiada za przekazywanie  do  IW  w terminie 7  dni   od  dnia  otrzymania  ostatecznej  wersji  , kopii  informacji   pokontrolnych  oraz zaleceń pokontrolnych  oraz  inne  dokumenty  spełniające  te  funkcje  , powstałe w toku  kontroli  prowadzonych  przez  uprawnione  do tego instytucje  tj.IW , IP.IZ IC , Instytucję  Audytową , Komisję  Europejską , Europejski Trybunał   Obrachunkowy  oraz  inne  właściwe  krajowe  organy  kontroli.

e) odpowiada   za   informację  i  promocję    projektu   zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  § 18   umowy  o  dofinansowanie   Projektu .

f) ).Odpowiada za  zapewnienie     trwałości   Projektu    w okresie  5  lat  od daty zakończenia  Projektu   pod  rygorem obowiązku   zwrotu ,

1.3   Pani   Danuta  Kamińska - członek  JRP  ds. administracyjno-organizacyjnym  odpowiedzialna     jest     za obsługę   merytoryczną    projektu    tj.

1) opracowanie    zmian  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego   uzgodnionego  z  wykonawcą  robót  wybranego   w   wyniku  przetargu  )z uwzględnieniem  kosztów   kwalifikowanych  i niekwalifikowanych   zgodnie   z  wytycznymi  krajowymi  i  unijnymi  oraz   przekazanie niezwłocznie    do  IW   zgodnie  z   pkt.  6 i 7 § 8   umowy  o  dofinansowanie

2a)   opracowanie  i  składanie  do  IW  wniosku  o płatność     co  najmniej  raz  na 3 miesiące  oraz   złożenie    wniosku  o  płatność  końcową    w terminie   do 30  dni  przed upływem okresu kwalifikalności    wydatków (  okres  kwalifikalności  wydatków  kończy   się w  dniu 1 styczna 2012 r),

b).złożenie  pierwszego  wniosku   o  płatność  w  możliwie   najkrótszym  terminie  nie   dłuższy  niż 90  dni kalendarzowych  od  dnia  podpisania   Umowy  o  dofinansowanie,

c) zaliczenie  odsetek    narosłych  od   kwoty  zaliczki     , z  zastrzeżeniem wyjątków  wskazanych  w  Wytycznych  w  zakresie    sprawozdawczości  POI i Ś   na   poczet   kolejnej  płatności      zgodnie  z  §  8 pkt.12 ,

d) złożenie  w terminie  7  dni  od  dnia   otrzymania  wezwania  IW  dokumentów  poprawionych  lub  uzupełniających,

3) na  podstawie  upoważnienia  dokonywanie  potwierdzenia  za  zgodność  z oryginałem o

sporządzania odpisów  dokumentów   załączonych  do  wniosku  o  płatność ,

4) analizę  przepływu  środków   finansowych  oraz   zgodności  z  umowami  i  kosztami

projektu    w  tym   w  zakresie   :

a)  poziomu  wykonanych   kosztów  kwalifikowalnych    i  niekwalifikowalnych    na

podstawie  faktur  lub   dokumentów   księgowych    o  równoważnej   wartości  dowodowej

wraz   z  protokołami   odbiorów (  częściowych   i  końcowego  )   a  ich  zgodności   w  harmonogramem   zatwierdzonym   w umowie   o  dofinansowanie  projektu  ,

b) zgodności   zawartej  umowy   z wykonawcą   Projektu   z obowiązującymi  przepisami

prawa   krajowego   i  unijnego  w  zakresie  kwalifikowalności,

5)   monitorowanie    Projektu    w  zakresie    generowania   dochodów ,  które  nie  zostały  uwzględnione   przy  podpisaniu    umowy   i  uwzględnianie   zasad      na jakich   następuje  pomniejszanie należnego   dofinansowania      lub  ewentualny   zwrot  środków  -  zgodnie  z zapisami  w  § 8  ust 17  - 20  umowy  o  dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00

6) monitorowanie   i   sprawozdawczość    Projektu    zgodnie    z  treścią  § 9    umowy  o

dofinansowanie   nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00 i  aneksów ,

7)monitorowanie  terminowego     wykonania   założonych   etapów  Projektów  ,

wielkości  kosztów  kwalifikowanych   i  niekwalifikowanych   w  odniesieniu  do

zatwierdzonego  harmonogramu   wykonawcy    i   stanowiącego   załącznik    do  umowy

o  dofinansowanie     Projektu  ,

8)   przekazanie  do   IW   zmian  Harmonogramu  Projektu  w   myśl  § 8 pkt . 6 i 7 umowy

o  dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00  i  aneksów,

9)przekazywanie     informacji   w  zakresie  ewaluacji   Projektu   w  tracie  realizacji  oraz   w okresie  3 lat po  jego   zamknięciu  POI i Ś    zgodnie  z  §  10  umowy  o dofinansowanie

nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00    i  aneksów

10 )  utrzymanie  dostępności do  systemu  informatycznego   zgodnie §   9 a  umowy  o

dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00  i  aneksów,

11) przestrzeganie   właściwych  Wytycznych  Instytucji  Zarządzających  oraz    wytycznych    Ministra  Rozwoju  Regionalnego   obowiązujących   w chwili  podpisania  umowy  oraz ich aktualizacji.

1.4)  Obsługa    księgowa   Pani   Joanna   Bużniak   -  - członek   JRP   ds. finansowo - księgowych     odpowiedzialny   za :

.1-  prowadzenie    wyodrębnionej   księgowości   komputerowej   dla tego  Projektu

w   organie

2- prowadzenie   komputerowej    ewidencji    księgowej     wg    określonego  schematu

w  jednostce   budżetowej.

3  prowadzenie    ewidencji  :

a)  zawartych  umów   inwestycyjnych ,

b)  prowadzenie    ewidencji   otrzymanych   faktur   inwestycyjnych oraz  kontrola  pod

względem     formalno  rachunkowym  i   zgodności  z planem   finansowym ,

4) sporządzanie    sprawozdawczości    finansowej    RB 28S   ( miesięcznej  i  kwartalnej  )

oraz     rocznego  sprawozdania     Rb  WS   i  prowadzenie    dokumentacji  papierowej

w  tym  zakresie (  zatwierdzone papierowe sprawozdania

5) przygotowanie  w  3   egzemplarzach    ksera   dokumentów  księgowych   (  faktur

zatwierdzonych    do  wypłaty    wraz  z  protokołami   odbioru  robót  ,  opłaconych

wyciągi  bankowe   )   oraz  potwierdzanie   za  zgodność   z oryginałami   dokumentów

księgowych ,

6) drukowanie   obrotów   i  sald  kont  syntetycznych  oraz  zestawienia  sald     kont

pomocniczych   na  koniec   okresu    sprawozdawczego  ( na  koniec  roku    obrotowego )

7) przechowywanie   oryginalnych     dokumentów   księgowych   i innych  dokumentów

księgowych   oraz    potwierdzonych  za  zgodność kopi  wyciągów bankowych

potwierdzających    dokonanie   płatności  .

8 prowadzenie    wyodrębnionej   księgowości    tego  projektu   w  organie   (  tj.   księgi

głównej  , ksiąg   pomocniczych  )

9)prowadzenie   komputerowej ewidencji księgowej  w organie  wg  ustalonego   schematu

10) sporządzanie  sprawozdawczości   finansowej   Rb   27  S i prowadzenie dokumentacji

papierowej     w  tym  zakresie (  zatwierdzone    papierowe      sprawozdania

przechowywanie  w  Wydziale   Rozwoju  Miasta  )

- drukowanie   obrotów   i  sald  kont  syntetycznych  oraz  zestawienia  sald    kont

pomocniczych   na  koniec   okresu    sprawozdawczego  ( roku    obrotowego ) .

Zestawienia     obrotów  i   sald   będą   przechowywanie   w   Wydziale  Rozwoju  Miasta  .

11     monitorowanie    wykorzystania   transzy  otrzymanej  zaliczki   oraz   przygotowanie

Rozliczenia  i  zwrotu  do  IW  zgodnie § 8  pkt. 12 -  15  umowy o  dofinansowanie  nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00  i  aneksów ,

12)  utrzymanie  dostępności do  systemu  informatycznego   zgodnie §   9 a  umowy  o

dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00 i  aneksow,

Wymieniona  dokumentacja   księgowa   będzie   przechowywana  i  archiwizowana  w  Wydziale

Rozwoju  Miasta     przez  10  lat    od   dnia    udzielenia    pomocy  publicznej .

1.5)Pani  Aneta  Chętnik    -   pracownik   Oddziału  Budżetu    odpowiedzialna   za

ewidencję    środków   trwałych  , pozostałych  środków  trwałych  ,  wartości  niematerialnych  i  prawnych   oraz    naliczania    amortyzacji  i  umorzenia    zgodnie

z obowiązującymi      przepisami .

1.6)     Teresa    Morawska         Kierownik     Oddziału    Budżetu    Wydziału  Skarbu  i

Finansów     odpowiedzialny za :

- nadzór   nad  prawidłowością   ewidencji  księgowej

-  prognozę     finansową    budżetu   miasta   w  okresie  realizacji   projektu

-  ocena   sytuacji   finansowej   Urzędu ,

Zastępstwo w czasie nieobecności  w pracy   -   Jadwiga  Kozłowska  Skarbnik Miasta

1.7  Nadzór  Inwestorski

Pan  Zbigniew   Gibowicz   -    w  zakresie   robót   sanitarnych

Pan Wiesław  Kupliński     -     w  zakresie     robót  elektrycznych

Pani Elżbieta  Leszczyńska -  w zakresie  robót  drogowych

Pan  Jacek  Wysocki           -     w zakresie    robót   budowlanych    oraz koordynowania

robót    w poszczególnych  branżach

Do  obowiązków  inspektorów   nadzoru   inwestorskiego   należy ;

- reprezentowanie   inwestora  na budowie przez  sprawowanie    kontroli  zgodności  jej

realizacji  z projektem  i  pozwoleniem   na budowę , przepisami  oraz

sprawdzanie   jakości wykonanych  robot i wbudowanych  wyrobów  budowlanych ,

sanitarnych  ,   elektrycznych  , a w szczególności   zapobiegania  zastosowaniu    wyrobów

wadliwych  i niedopuszczonych  do  stosowania  w  budownictwie  ,

-sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych ,  sanitarnych ,  elektrycznych  ulegających           zakryciu lub  zanikających  ,  uczestniczenie w próbach i odbiorach  technicznych  w poszczególnych  etapach  realizacji   inwestycji  oraz przygotowanie i udział w czynnościach   odbioru  gotowych  obiektów  budowlanych i przekazywania  ich  do  Użytkowania ,

- potwierdzanie  faktycznie  wykonanych robót kwalifikowalnych  lub niekwalifikowalnych  oraz usunięcia  wad , a także  na żądanie inwestora   kontrolowanie   rozliczeń   budowy.

Prawa   inspektorów   nadzoru   inwestorskiego

-wydawanie  kierownikowi  budowy  lub kierownikowi  robót poleceń , potwierdzone

wpisem do dziennika   budowy , dotyczące   :usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń ,

wykonania  prób lub  badań , także  wymagających  odkrycia   robót lub elementów zakrytych oraz   przedstawienia   ekspertyz  dotyczących   prowadzonych  robot  budowlanych  i  dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów

budowlanych  oraz   urządzeń  technicznych ,

-  żądanie  od  kierownika  budowy  lub  kierownika robót  dokonania poprawek bądź  ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych  robót , a także  wstrzymania  dalszych  robót budowlanych  w przypadku , gdy  ich kontynuacja  mogła wywołać zagrożenie  bądź  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność z projektem  lub  pozwoleniem  na  budowę.

2.  Zakładowy  Plan  Kont  dla   Projektu .

###### 1 Wyodrębniona    ewidencja    księgowa      dla   projektu

1,    Dziennik   obrotów      (  częściowy    )   dla  Projektu.

W   myśl    art. 14  ust 3    ustawy   o rachunkowości    jeżeli    stosuje  się  dzienniki

częściowe   grupujące  zdarzenia według  ich   rodzajów, to należy   sporządzić

zestawienia  obrotów  tych    dzienników  za  dany  okres  sprawozdawczy

2. Wykaz   kont   syntetycznych    (  księgi  głównej )   i Kont   analitycznych  ( księgi

pomocnicze)  dla  jednostki   budżetowej    Urzędu  Miejskiego    w  Łomży.

3. Wykaz   kont    syntetycznych  ( księgi    głównej  )  i  kont  analitycznych ( księgi

pomocnicze  )  dla  organu    tj. budżetu miasta  w  Łomży

4 Zestawienie   obrotów  i sald  kont  syntetycznych  oraz zestawienie  sald  kont

Analitycznych  (   stosownie    do  art. 13  .ust 6   ustawy  o rachunkowości   wydruki  na

koniec  roku obrotowego  )

Księgi  rachunkowe   charakteryzują   się  :

- są    trwale   oznaczone    nazwą   skróconą    UM  Łomża   na   wydrukach komputerowych

lub   zestawienia   wyświetlanego    na ekranie  komputera,

-nazwę    danego  rodzaju     księgi  rachunkowej ,oraz  nazwę programu

-wyraźnie   oznaczone   co do roku  obrotowego  , okresu   sprawozdawczego  i   daty

sporządzenia ,

- przechowywane    starannie   w ustalonej   kolejności.

Przy    użyciu  komputera   zapis    księgowy     powinien   posiadać   automatycznie  nadany   numer pozycji  , pod  którą  został  wprowadzony  do dziennika   a    także   dane pozwalające   na ustalenie  osoby   odpowiedzialnej   za treść  zapisu . Księgi rachunkowe są otwierane na dzień rozpoczynający rok kalendarzowy lub dzień otrzymania  środków    z Instytucji  Wdrażającej   i  zamykane   na  koniec  każdego roku kalendarzowego

Ostatecznie  zamknięcie  i  otwarcie  ksiąg  rachunkowych    nastąpi  do dnia  30  kwietnia

następnego  roku  budżetowego .

Księgi   rachunkowe  są  prowadzone w   języku   polskim  w  walucie  PLN

II.1    Dziennik -   zwiera  chronologiczne ujęcie operacji jakie nastąpiły w  danym okresie   sprawozdawczym. Zapisy w  dzienniku są kolejno numerowane a sumy zapisów (obroty ) liczone  w  sposób  ciągły. Sposób   dokonywania   zapisów   w dzienniku   umożliwia  ich jednoznaczne powiązanie      ze sprawozdaniami i zatwierdzonymi   dowodami   księgowymi. Zapis  księgowy   posiada  automatycznie  nadany numer pozycji pod  którą  został  wprowadzony  do dziennika a  także  dane identyfikujące   osobę   odpowiedzialną za  treść zapisu.

II. 2 Konta księgi głównej    -   zawierają   zapisy  o  zdarzeniach  w ujęciu syntetycznym . Na   kontach   księgi  głównej  obowiązuje   ujęcie   zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie   w  dzienniku  zdarzeń  zgodnie z zasadą  podwójnego zapisu. Zapisów   na  określonym  koncie  księgi   głównej   dokonuje  się   w  kolejności   chronologicznej .

II.3    Konta   ksiąg  pomocniczych   -   zawierają  zapisy o  operacjach  na kontach analitycznych   .Dokonana    suma  figurujących    na  nich   obrotów  i sald wprowadza  zapisy tzw. kont   syntetycznych   (  księgi   głównej  )   Zapisy  na  kontach ksiąg pomocniczych  są   uzupełnieniem    zapisów   kont   księgi  głównej. Prowadzi  się  je  w  ujęciu  systematycznym jako wyodrębniony system  ksiąg  kartotek ( zbiorów   kont), komputerowych zbiorów danych,  uzgodnionych z saldami i zapisami   na kontach  księgi  głównej.

Konta  pomocnicze   zakończone  prefix  - 89 – 4    oznaczają  ewidencję  księgową  Projektu

„   Budowa   systemu gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap „   .

Ad.2      Wykaz  kont  syntetycznych    i  kont analitycznych  dla  jednostki

budżetowej     Urzędu  Miejskiego    w  Łomży

ewidencji   księgowej  Projektu„   Budowa   systemu gospodarki  odpadów

komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap „   .

###### I   WYKAZ KONT BILANSOWYCH  i  POZABILANSOWYCH   -

## 1.   Konta    bilansowe     Zespół   O   -   Majątek  trwały

011  -   Środki   Trwałe

013  -   Pozostałe  środki  trwałe

020  -  Wartości  niematerialne  i  prawne

071  -   Umorzenie  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i

prawnych

072  -   Umorzenie  pozostałych  środków   trwałych    oraz  wartości

niematerialnych   i  prawnych

080  -   Inwestycje  (  środki   trwałe  w  budowie)

Zespól    2  -    Rozrachunki   i  roszczenia

201 -   Rozrachunki   z odbiorcami   i  dostawcami

222-    Rozliczenie   dochodów  budżetowych

223  -   Rozliczenie   wydatków   budżetowych

Zespół    3   -    Materiały  i  towary

300     zakupy

Zespół   8  -  Fundusze      i  wynik     finansowy

800   -   Fundusz    jednostki

860  Wynik  finansowy

II     Konta    pozabilansowe

998       -     Zaangażowanie    wydatków   budżetowych   roku  bieżącego

975 – 2  -      Wydatki   strukturalne

Konto  011   Środki trwałe     wytworzone    z  Projektu

Przyjęte zasady  klasyfikacji  zdarzeń  i  operacji   gospodarczych

Konto  011  Środki  trwale :   służy do  ewidencji księgowej zmian w  stanie środków trwałych   do

których  zalicza  się  w  szczególności   :

- przyjęcie   do  używania  środka trwałego  bezpośrednio  z zakupu ,

- przyjęcie do  używania środka  trwałego  z   budowy ,

Na  koncie  011 „Środki  trwale  ewidencjonowane  są :

1. po  stronie  Wn – zwiększenia   stanu  i wartości początkowej środków  trwałych

2. po  stronie  Ma  - zmniejszenie  stanu i wartości początkowej  środków   trwałych

Konto 010może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej   brutto.

Zapisy  strony  Wn konta   011-89 -4 „Środki   trwałe     „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1.Przyjęcie   do  używania   środka  uzyskanego   z :

- zakończenia  budowy    inwestycji                                                                  080 89 – 4n    - zakupu  gotowych dóbr  ( nie  wymagających montażu )                                       300-89  -4-n

Zapisy   strony   Ma  011 – 89-4  Środki   trwałe

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1 Środki  trwale  postawione  w   stan  likwidacji :

- do  wysokości  naliczonego  umorzenia                                                               071 -89-4

- w wysokości  wartości netto                                                                                 800 -1-89 - 4

Konta analityczne    ksiąg   pomocniczych w  jednostce  budżetowej    prowadzi  się  w szczególności      dla    konta 011- 89- 4    „ Środki    trwale      „

W  związku z  finansowaniem   w  części   wartości   środka  trwałego   projektu

Budowa  miejskiej pływalni   w Łomży      z  dotacji   rozwojowej       wprowadza  się   analitykę

Księgi   pomocnicze   do  konta  011 -89-4 -środki   trwałe

Tabela    amortyzacji      środków   trwałych

Konto   013 - Pozostałe środki trwałe  -       służy do ewidencji   stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych   środków trwałych nie podlegających ujęciu na kontach 011, 014, 016 i 017  wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub  działalności finansowo-wyodrębnione  do  wartości    3 500 zł  , które podlegają umorzeniu w pełnej  wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma   wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu (z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ".

Na stronie Wn konta 013 – 89 - 4 ujmuje się w szczególności:

- środki trwałe przyjęte do używania   z  wyniku   realizacji  inwestycji,

Na stronie Ma konta 013 – 89 - 4 ujmuje się w szczególności:

-wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji; zniszczenia lub zużycia,

- sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, oraz    zdjęcia  z ewidencji   syntetycznej  ,

ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja   szczegółowa prowadzona do konta 013 –89 -4 powinna umożliwić:

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania,

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 –89- 4 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Zapisy   strony   Wn   konta  013 -89-4 „ Pozostałe  środki   trwałe „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1 Przyjęcie  pozostałych  środków   trwałych   :

- jako    wyposażenie   z  inwestycji                                                           080 – 89 -4-n

Zapisy    strony   Ma    konta   013 89 -4  „ Pozostałe  środki  trwale  „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1. Rozchód  pozostałych   środków   trwałych

-  zużycia ,zniszczenia                                                                               072- 89 -4

020 - Wartości niematerialne i prawne - konto  służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe   i  licencje   o  przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie  zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 "Umorzenie  wartości niematerialnych i prawnych" lub 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Zapisy   strony  Wn  020 -89-4„ Wartości niematerialne i prawne  „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1.Przychód   wartości niematerialnych i  prawnych

-  z inwestycji(  podlegających  amortyzacji  i umorzeniu )                                     080 -89-4-n.

Zapisy   strony  Ma  020 -89-4„ Wartości niematerialne i prawne  „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1. Rozchód   wartości  niematerialnych i prawnych

- amortyzowanych   -umarzanych    stopniowo

a) wartość  umorzenia                                                                                071-89-4

b) wartość  netto                                                                             800-1-89-4

Konto  071  Umorzenie środków trwałych  i  wartości  niematerialnych  i prawnych

- służy do ewidencji umorzeń stanowiących korektę wartości początkowej środków trwałych na skutek ich zużycia.

Bieżące umorzenie środków trwałych księgowane jest po stronie MA konta 071 . w korespondencji ze stroną WN konta zespołu „4” Amortyzacja.

Umorzenie oblicza się od tej samej daty i przez ten sam okres jak amortyzację. Dla ustalenia wartości amortyzacji w poszczególnych okresach mają zastosowanie tabele amortyzacyjne.

Dla umorzenia środków trwałych stosuje się takie same konta analityczne, jak dla konta środki trwałe.

Zapisy   strony  Wn  konta   071-89-4„ Umarzanie środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i prawnych   „.

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1. Naliczenie   umorzenia   środków   trwałych   wycofanych z  eksploatacji  :

-  w  wyniku   postawienia  w  stan likwidacji  na  skutek

zniszczenia  ,  zużycia                                                                                     011- 89-4

2.Spisanie  wartości  niematerialnych i prawnych  w  pełni umorzonych                020 -89-4

3. Zmniejszenie  umorzenia  w  wyniku aktualizacji   wyceny środków   trwałych   800-1-89-4

Zapisy   strony  Ma konta 071 „Umarzanie  środków trwałych oraz   wartości

niematerialnych  i  prawnych  „

Treść      operacji                                                  Konto  przeciwstawne

1. Naliczona   amortyzacja  środków   trwałych oraz  wartości

niematerialnych  i prawnych                                                                                    400 -89-4

2.Umorzenie   dotychczasowe środków trwałych  otrzymanych nieodpłatnie  800-1-89-4

Konto  080    Środki   trwałe w budowie      -  służy do   ewidencji wszelkich kosztów związanych z tworzeniem, budową, rozbudową aktywów trwałych, bez względu na rodzaj i źródła finansowania,.

Do wydatków związanych z ewidencją środków trwałych w budowie zalicza się koszty:

- dokumentacji projektowej,

- studium  wykonalności ,

- promocja  projektu

- nadzoru autorskiego, inwestorskiego,

- prób montażowych, jeżeli należność za te czynności nie jest uwzględniona w cenie robót,

1.7.1.	Wycena

A.	W ciągu roku obrotowego środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów,

B.	Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

1.7.3.	Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych i powiązanie z kontami księgi głównej

- Zapisy   strony  Wn  konta   080-89-4n „ Środki  trwale  w  budowie „

Treść    operacji                                                              Konto   przeciwstawne

1.Roboty  , dostawy  usługi  związane z realizacją  inwestycji przez

zewnętrznych   kontrahentów                                                                              201 89-4 -n

3.  Koszt  obsługi    JRP                                                                                 201-89-4-n

Zapisy   strony  Ma  konta   080- 89 -4n    „środki   trwale  w  budowie „

Treść    operacji                                                 Konto   przeciwstawne

1.  Przyjęcie  do używania  uzyskanych   w  wyniku  inwestycji :

-  środków  trwałych                                                                                                 011- 89 - 4

-  pierwszego    wyposażenia   w pozostałe środki  trwałe ( wyposażenie  )           013-89  - 4

-  wyposażenie  w wartości  niematerialne i prawne                                                020-89 -  4

Konto  pomocnicze     080 - 89 – 4n  -Środki  trwałe  w  budowie  -Projekt „  Budowa  Systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi dla  miasta  Łomża i okolicznych  gmin – I  etap „ w   tym :

konto   080-89-4-1   nakłady   kwalifikowane  i  niekwalifikowane  finansowane  ze środków  krajowych

konto 080-89-4-2   nakłady  kwalifikowane   finansowane  ze środków budżetu UE

080  -89-4n  Przygotowanie  inwestycji   w tym z udziałem   środków  pomocowych   ( przeksięgowane z konta 080-nakłady  poniesione w  okresie po 1stycznia 2007 r.).

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym   również   zaliczek   na  poczet  dostaw  ,a także  należności    z tytułu  przychodów    finansowych  .Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów oraz  według rodzajów poszczególnych działalności . W tym celu utworzono  pomocnicze   konta rozrachunkowe  .

Konto 201 –89-4 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Zapisy   strony   Wn  konta  201-89-4 „Rozrachunki  z odbiorami  i  dostawcami   „

Treść    operacji                                                                 Konto przeciwstawne

1.  Rozliczenie    wydatków   budżetowych                                                  223-89 -4 - 1

3.   Rozliczenie   wydatków  z budżetu UE                                                  223 – 89 -4 -2

Zapisy   strony   Ma konta  201 „Rozrachunki  z odbiorami  i  dostawcami   „

Treść    operacji                                                                 Konto przeciwstawne

1 Zobowiązania  z tytułu  dostaw , robót  i  usług   dotyczących  :

- działalności    inwestycyjnej                                                                         080 89 -4n

2.  Zobowiązania   wobec  dostawców  z  tytułu   :

a) odsetek za  zwłokę  od  nieuregulowanych w  terminie należności :

z działalności    inwestycyjnej                                                                     080  89-4n

b) kar  umownych z  działalności      inwestycyjnej                              080  89-4n

Konta   analityczne    -    201-89 -4n     Rozrachunki  z odbiorcami   i  dostawcami

Konto  201-89-4-1  Rozrachunki z odbiorcami i  dostawcami   wydatków  finansowanych  ze  środków .  krajowych

Konto  201-89-4-2  Rozrachunki i odbiorcami i dostawcami  wydatków finansowanych ze środków   budżetu  U E

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych - Konto 223 służy do rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych  z uwzględnieniem  wydatków budżetowych  części  dofinansowanych ze środków    UE

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań finansowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800.03 "Fundusz zasadniczy - obrotowy”,  n a  konto   800.02   „Fundusz    inwestycyjny”

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe  wpływy - zasilenia konta   wyodrębnionych wydatków inwestycyjnych   przekazanych  z konta dochodów budżetowych w korespondencji z kontem  Wn 133 -  89 – 4   jako   udziału   Beneficjenta   w realizowanym   Projekcie  w   jednostce  Budżet Miasta .

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych przelanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz nie wykorzystanych do końca roku.

Zapisy   strony   Wn  konta  223-  89-4n„Rozliczenie  wydatków   budżetowych „

#### Treść    operacji                                                   Konto przeciwstawne

1 . Przeniesienie  na  podstawie     okresowych  sprawozdań  budżetowych

zrealizowanych    wydatków   budżetowych  -   sprawozdanie   Rb  28 S                    800- 2-89-4

Zapisy   strony   Ma  konta  223- 89 – 4  Rozliczenie wydatków   budżetowych „

Treść    operacji                                                                 Konto przeciwstawne

1.  Rozliczenie     wydatków  budżetowych   ( zapłata    wykonawcy

z  wyodrębnionego rachunku   umiejscowionego  w  organie

- części    wydatków  kwalifikowanych   oraz   wydatków

niekwalifikowanych      Beneficjenta                                                          201 89-4-1

- części wydatków kwalifikowanych dofinansowanych ze środków UE       201-89 -4-2

Konto  pomocnicze     223-89 -4   Rozliczenie  wydatków budżetowych   Projektu   „ Budowa  systemu  gospodarki  odpadami komunalnymi   dla  miasta Łomża i okolicznych   gmin- I  etap  „

800 - Fundusz jednostki- Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego jednostki oraz majątku obrotowego w zakresie podstawowej działalności jednostki budżetowej oraz działalności inwestycyjnej  i  jego  zmian.

Na stronie Wn konta 800 -  ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 –ujmuje się w szczególności:

1. przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860 -" Wynik finansowy" (księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego),

Na stronie Ma konta 800- ujmuje się w szczególności:

1. przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860 "Wynik finansowy" (księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego),

2.    przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223- 89 – 4n "Rozliczenie  wydatków budżetowych" (pod datą sprawozdania finansowego),

3.   wpływ środków z budżetu (dotacji) i innych środków przeznaczonych na   finansowanie inwestycji,

Fundusz jednostki może ulegać zmianom także z innych przyczyn, określonych każdorazowo w przepisach szczególnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W  celu rozgraniczenia funduszu jednostki w zależności od poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności tworzy się   następujące    rodzaje  funduszy

Ewidencję szczegółową prowadzi się według powyższych funduszy.

Konto 800-01-89 - 4, 800-02- 89 - 4 n  wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki  w środkach trwałych , w działalności inwestycyjnej oraz w wielkości funduszu obrotowego działalności podstawowej

Zapisy   strony   Ma  konta  800- 89 - 4   „ Fundusz   jednostki    „

Treść    operacji                                                     Konto przeciwstawne

1. Przeksięgowanie   zrealizowanych przez jednostkę wydatków

budżetowych  (  pod   datą  sprawozdania  budżetowego   )  wydatków   krajowych     223- 89-4 -1

wydatków z  z  budżetu  UE   lub   refinansowanych

z budżetu  UE                                                                                                          223-89-4 -2

860 -  Wynik finansowy- Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.

W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma-zyski nadzwyczajne:

W końcu roku obrotowego  pod  datą  31 grudnia  księguje  się  na stronie Wn konta 860  się sumę:

1.  kosztów   korekty    finansowej  z tytułu  niewłaściwe     wykorzystanej    pomocy  UE   409 – 89 – 4

2   zapłacone  odsetki  od   korekty   finansowej                       409 – 89  - 4

2. poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem  400 -  89 -4,

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki,

Saldo przenoszone jest. w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 –3- 89 - 4 "Fundusz obrotowy "

# Zapisy   strony   Wn  konta  860 „  Wynik   finansowy  „

Treść   operacji                                                    Konto przeciwstawne

- Ujęcie     korekty   finansowej  z  tytułu   niewłaściwego

Wykorzystania  środków   UE                                                                          409 – 89 -4

2.   Ujęcie    odsetek  od  korekty   finansowej                                                       409 – 89 – 4

3. Ustalenie    wyniku finansowego  w  końcu  roku

- przeniesienie  kosztów   amortyzacji                                                             400-89-4

998 -  Zaangażowanie  wydatków   budżetowych    roku  bieżącego

Na   stronie   Wn  konta  998    ujmuje się :

- równowartość   sfinansowanych  wydatków budżetowych  w danym  roku ,

- równowartość  zaangażowanych  wydatków , które  będą  obciążały  wydatki  roku

następnego.

Na   stronie  Ma    konta  998  ujmuje  się   zaangażowanie   wydatków , czyli    wartość   umów ,decyzji   i innych  postanowień , których  wykonanie  spowoduje   konieczność  dokonania   wydatków   budżetowych  w roku   bieżącym.

Ewidencja   szczegółowa  do  konta  998 prowadzona jest  wg podziałek klasyfikacyjnych  planu  finansowego  z wyodrębnieniem   planu  niewygasających   wydatków.

Na  koniec  roku konta 998   na  wykazuje  się  salda.

975-2 Wydatki   strukturalne   -  służy  do  ewidencji  poniesionych  wydatków  strukturalnych   w  roku  budżetowym, sfinansowanych   ze  środków  krajowych

Wykaz   kont  syntetycznych   i   kont   analitycznych   budżetu  miasta  ( organu )

ewidencji    księgowej  Projektu „   Budowa   systemu gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap „   .

I .   Wykaz      kont    bilansowych

1.  Zespół   1   - Środki    pieniężne

133      -    Rachunek   budżetu

140     - Krótkoterminowe papiery  wartościowe i  inne  środki  pieniężne.

2  Zespół   2   - Rozrachunki  i  roszczenia

222    - Rozliczenie  dochodów  budżetowych

223    -     Rozliczenie   wydatków   budżetowych

240     -   Pozostałe  rozrachunki

# 242        Pozostałe    rozrachunki  -  refundacja

3. Zespół  ( - „ Dochody i wydatki, rozliczenia  międzyokresowe  i  wyniki  budżetu .

a)  Dochody  i  wydatki  budżetu

901 -    Dochód  budżetu  Projektu

902  -  Wydatek  budżetu  Projektu

c)  Wyniki    budżetu

960    -    Skumulowany  wynik  budżetowy  Projektu

961   -     Wynik  wykonania  budżety  Projektu

II     Opis  kont  i zasad   ich  funkcjonowania  .

1.  Konta   bilansowe      służą      do   ewidencji   wartości   składników    majątkowych (  aktywów )  i  źródeł  ich  pochodzenia  (  pasywów)    Salda      kont   bilansowych   stanowią    podstawę   sporządzania   bilansu    jednostki.

133  -  Rachunek    budżetu   /  służy    do  ewidencji   wpływów    budżetowych i  zwrotów  z  tytułu   podatków   i opłat  oraz    operacji  pieniężnych dokonywanych  na   bankowych   rachunkach  budżetu. Zapisy  księgowe    na  koncie   133     dokonywane   są wyłącznie  na  podstawie  dowodów  bankowych  i  muszą   być  zgodne  z  zapisami  w księgowości  banku. W  razie  stwierdzenia  błędu  w  dowodzie bankowym ,  księguje  się  sumy  zgodne  z  wyciągiem, natomiast  różnicę  wynikającą   z błędu  odnosi  się   na   konto   240  jako „  sumy  do  wyjaśnienia” .  Różnicę  tę   wyksięgowuje  się na  podstawie   dokumentu  bankowego zwierającego   sprostowanie   błędu.

Wyodrębniony   rachunek   wkładu  własnego   Miasta   Łomża    do realizacji   Projektu

Budowa   systemu gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap „

Na   stronie   WN   konta  133n  - 89-4                                         Konto   przeciwstawne

ujmuje  się  :

1. Wpływ  zaliczki  środków na realizację  Projektu   133-1-89 - 4                                901- 89- 4

2 Wpływ   środków  budżetowych   podlegających     refundacji   133 – 2 – 89 - 4                 242 – 89 –4- 2

3 Wpływ   środków   budżetowych  na  wyodrębniony  rachunek Projektu                  140 – 89  - 4

Na  stronie  Ma   konta  133n –89-4  ujmuje  się :                    Konto   przeciwstawne

1  Zwrot  na    dochody    budżetu    -  rozliczenie  należności                                   242 – 89 –4 -2

2  Zwroty  środków  z tytułu  korekty  finansowej   kwoty należności głównej

I  odsetek                                                                                                               223 -89 – 4 -2

Konto   133 – 89 -4n  może   wykazywać   saldo   Wn   lub  saldo  Ma. Saldo    Wn      oznacza    stan  środków   pieniężnych  na  rachunku budżetu.

140   -  Krótkoterminowe papiery  wartościowe i  inne  środki  pieniężne.-  służy  do  ewidencji     środków    przekazywanych    z  rachunku

budżetu  miasta     na    wyodrębniony    rachunek wkładu   własnego   realizacji  Projektu

Zapisy   strony   Wn  konta 140  -89-4                                     Konto przeciwstawne

1.  zasilenie   rachunku  wyodrębnionego   w  środki   budżetu                   133

miasta   jako  udział  środków  własnych   w realizację   Projektu

„   Budowa   systemu gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap „   .

Zapis   strony   Ma   konta  140 –89 - 4

1. Wpływ    środków  budżetu miasta   na rachunek  wyodrębniony

rachunek  wkładu   własnego   do realizacji  Projektu                                                    133-3 -89 – 4

„ Budowa   systemu gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża

i  okolicznych   gmin -  I  etap „

223  -  „  Rozliczenie     wydatków    budżetowych „  /   służy   do  ewidencji  rozliczeń  z  jednostkami  budżetowymi z tytułu    dokonanych   przez  te   jednostki wydatków   budżetowych  . oraz  rozliczeń beneficjentów programów  z udziałem funduszy  pomocowych   lub udziałów  krajowych   z   wyłączeniem   wydatków    finansowych  lub  podlegających  refundacji  funduszy  pomocowych .

Na    stronie   Wn    konta   223 –89 – 4n   ujmuje  się :      Konto  przeciwstawne  Ma

1.   środki  z  zaliczki przelane   z  rachunku  wyodrębnionego na

pokrycie wydatków   Projektu                                                                                  133 – 1-89 – 4

2. Środki  przelane z rachunku wyodrębnionego projektu  na pokrycie  wydatków

Części  dofinansowanej  ze środków   UE                                                               133- 2 - 89 – 4

3. opłata   faktury  z wyodrębnionego   rachunku  własnych  środków                          133 – 3 – 89 - 4

Na  stronie    Ma   konta   223-89-4    ujmuje  się    wydatki   dokonane  przez  jednostki  budżetowe  w  wysokości   wynikającej  z okresowych sprawozdań  tych  jednostek  RB  28 S   w   korespondencji   z kontem  902 -  89 - 4.n

### Zapisy   strony  Ma   konta  223 -89-4n                                Konto przeciwstawne Wn

1. Wydatki   dokonane  przez  jednostki  budżetowe w  wysokości

wynikającej  z okresowych   sprawozdań                                                            902 – 89 – 4n

Ewidencję  szczegółową   do  konta  223   prowadzi  się   w  sposób    umożliwiający  ustalenie   stanu   rozliczeń  z poszczególnymi  jednostkami  budżetowymi z tytułu  przelanych  na ich  rachunki środków  budżetowych    przeznaczonych   na  pokrycie  realizowanych  przez  nich  wydatków     budżetowych .

240 – 89 – 4    Pozostałe   rozrachunku      ewidencja     rozrachunków  naliczonych  odsetek

Zapisy    strony   Wn    konta  240 –89-4                Konto  przeciwstawne    Ma

Przekazanie odsetek   na rachunek  miasta                        133-1- 89 – 4

Zapisy    strony   Ma    konta  240 –89-4                Konto  przeciwstawne    Wn

Naliczenie  odsetek                                                            133-1- 89 – 4

242   - „ Pozostałe   rozrachunki  „   -  służy  do  ewidencji   zobowiązań   środków  pomocowych

Zapisy    strony   Wn    konta  240 –89-4                Konto  przeciwstawne    Ma

Przekazanie  odsetek  od środków   na   wyodrębnionym

Rachunków     na   budżetu  miasta                                                133 –1 – 89 - 4 -2

###### Zapisy    strony    Ma    konta  249 –89-4                Konto  przeciwstawne    Wn

Ewidencja   naliczonych    odsetek   od środków  pomocowych                    133 –1 - 89 – 4

Zapisy    strony   Wn    konta  242 –89-4- 2                Konto  przeciwstawne    Ma

Zwrot należności  środków  pomocowych   pochodzących

z  refundacji    na  dochody  budżetu                                                   133 –2-- 84 – 4

###### Zapisy    strony    Ma    konta  242 –89-4- 2                Konto  przeciwstawne    Wn

Zobowiązanie    funduszu pomocowego  wobec  rozliczenia wydatków

budżetowych    -  refundacja                                                                  133- 2-89 - 4

901    Dochody  budżetowe   projektu   -  służy  do  ewidencji   dochodów  budżetowych   projektu

# Zapisy  na stronie   Wn  konta  901   - 89 - 4 n                                                  Konto  przeciwstawne

- Inne  zmniejszenia  dochodów  budżetowych    realizowanych za

pośrednictwem  rachunku  budżetu projektu                                                      133- 89 – 4 n

-przeniesienie w  końcu roku  sumy osiągniętych  dochodów  na konto                961- 89 - 4

# Zapisy  na  stronie  Ma konta  901 – 89 – 4n                                                      Konto  przeciwstawne

- wpływ    kwoty     zaliczki   z dofinansowania  projektu  zgodnie z umową          133-1- 89 – 4 n

-  wpływ  środków  z refundacji                                                                               133 – 2- 89 – 4

902  -   „   Wydatki   budżetu”  służy  do  ewidencji   dokonanych  wydatków                                 budżetowych    Projektu.

Zapisy   strony    Wn  konta   902 -89-4n  obejmują   wydatki        Konto  przeciwstawne

1.  Okresowe   sprawozdania   finansowe   RB 28 S  Urzędu  i innych

jednostek budżetowych , z wyłączeniem  wydatków  sfinansowanych  lub

zrefundowanych  ze  środków    pomocowych                                                   223 -89 -4 n

Zapisy   strony    Ma   konta  902 -89-4n   obejmują  :

1.  przeniesienie w końcu  roku,  sumy dokonanych   wydatków  budżetowych  961

Ewidencja   szczegółowa  do  konta   902  powinna   umożliwiać   ustalenie  stanu poszczególnych  wydatków   budżetu  według  podziałek  klasyfikacyjnych .

Saldo   Wn   konta  902   oznacza   sumę   dokonanych  wydatków   budżetu na dany  rok.

Pod    datą   ostatniego   dnia  roku  budżetowego  saldo   konta  902  przenosi  się   na  konto   961  „ Wynik   budżetu.”.

960  „   Skumulowane     wyniki   budżetu   -  służy    do  ewidencji  stanu skumulowanych     wyników  budżetu  Jednostki  Samorządu Terytorialnego ..

Konto 960   w  ciągu  roku   jest  przeznaczone   do  ewidencji  operacji   dotyczących  zmniejszenia  lub  zwiększenia   skumulowanych  wyników   budżetu  jednostki  samorządu terytorialnego.

W następnym  roku  pod  datą  zatwierdzenia  sprawozdania  z wykonania  budżetu za poprzedni  rok     na  stronie  Wn   konta 960   ujmuje   się :

- przeniesienie  salda  Wn konta  961   „Wynik  wykonania  budżetu „ (  deficyt  budżetu )

Na  stronie  Ma    konta 960  ujmuje  się  :

-przeniesienia  salda  Ma konta 961 „ Wynik  wykonania  budżetu „( nadwyżki  budżetu ) ,

961 -  „Wynik  wykonania   budżetu  -    służy do  ewidencji   wyniku wykonania budżetu, czyli   deficytu   lub  nadwyżki.

Pod  datą  ostatniego   dnia   roku   budżetowego na stronie   Wn  konta   961  ujmuje  się :

-przeniesienie poniesionych   w  ciągu   roku   wydatków  budżetu,  odpowiednio w  korespondencji z kontem  902 Wydatki  budżetu  ora niewykonanych wydatków w

Pod  datą  ostatniego  dnia    roku budżetowego na  stronie   Ma  konta  961  ujmuje  się :

-  przeniesienie   zrealizowanych   w ciągu  roku   dochodów    budżetu,  w  korespondencji   z kontem 901.” Dochody  budżetu „.

W  ewidencji   szczegółowej  do  konta  961   wyodrębnia   się   źródła   zwiększeń  i  rodzaje   zmniejszeń  wyniku  wykonania  budżetu    stosownie   do  potrzeb    sprawozdawczości.

Na  koniec   roku   konto  961   może   wykazywać   saldo  Wn  lub Ma  . Saldo   Wn  oznacza  stan  deficytu  budżetu,  a  saldo   Ma   stan   nadwyżki .   W roku następnym  , pod   datą   zatwierdzenia  sprawozdania  z wykonania budżetu :

- przenosi   się  saldo Ma   konta  961  na  konto  960 „ Skumulowane   wyniki budżetu

Kontrola     finansowa       i  obieg   dokumentów   Projektu  „  Budowa  systemu   gospodarki  odpadami  komunalnymi  dla  miasta  Łomża i okolicznych  gmin – I etap „.

1   Wstępna  kontrola      finansowa  Projektu

Wydatek  będzie  podlegał  rozliczeniu w ramach Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko    na lata 2007 – 2013   ,  w ramach     działania  2.1  Kompleksowe   przedsięwzięcia  z zakresu  gospodarki odpadami  komunalnymi  ze  szczególnym  uwzględnieniem  odpadów   niebezpiecznych   priorytetu  II -   Gospodarka  odpadami   i ochrona  powierzchni  ziemi   współfinansowanego   na  podstawie   umowy

Nr   POIS.02.01.00-00-001/08-00 z  dnia  7 maja  2009 r. i  aneksu  nr 2 z dnia 25.02.2010 r

Wszelkie   operacje   gospodarcze  dotyczące   tego  projektu    powinny  być udokumentowane   prawidłowymi    dowodami     źródłowymi    w  sposób  kompletny     i rzetelny   , a  pracownicy    wskazani  do  realizacji   tego  projektu  zobowiązani   są przeprowadzić   bieżącą    kontrolę   finansową.

2.  Dowody  księgowe    potwierdzające    zakup  robót, usług    i  dostaw

1. Faktura  VAT                                            1   egz. oznaczony     „  ORGINAŁ „

2. Faktura  korygująca

3. Nota korygująca ,

4  Nota  księgowa  ,

5. Rachunek   z  wykonania   umowy

Zlecenia   lub  umowy   o dzieło.

6,   Polecenie   księgowania    PK

Faktura  VAT   powinna    zawierać   następujące     elementy   :

- nazwy  bądź nazwy   skrócone     sprzedawcy  i  nabywcy   oraz  ich  adresy ,

- numery  identyfikacji podatkowej  sprzedawcy i nabywcy  z  pewnymi zastrzeżeniami  zawartymi  w  § 12  ust 10 i 11 , a dotyczącymi   numerów  identyfikacyjnych ;

- numer kolejny  oznaczony  jako  „ FAKTURA VAT „ :

- dzień ,miesiąc i  rok wystawienia  faktury ,a w przypadku, gdy  data  ta  różni  się  od daty  sprzedaży

również data   sprzedaży, w przypadku   sprzedaży  o charakterze  ciągłym   podatnik  może  podać

na  fakturze miesiąc i rok dokonania  sprzedaży  pod   warunkiem podania  daty  wystawienia faktury,

-nazwa  (  rodzaj )  towaru  lub  usługi ,

-jednostka  miary i ilość  sprzedanych  towarów lub rodzaj usług :

- cena  jednostkowa   towaru lub  usługi     bez  kwoty  podatku  (  cenę  jednostkową  netto )

-wartość  towarów lub  wykonanych  usług  , których   dotyczy  sprzedaż,  bez kwoty podatku   ( wartość  sprzedaży  netto )

- stawki  podatku ,

-  suma  sprzedaży netto  towarów  lub wykonanych   usług

- kwota   podatku  od  sumy   wartości  sprzedaży  netto   towarów  ( usług )  ,

- kwota   należności   ogółem  wraz  z należnym  podatkiem .

Zgodnie    z przepisami    ustawy  o VAT – zgodnymi  w  tym zakresie  z dyrektywami unijnymi  -  Faktury  VAT  nie  muszą   być podpisywane  ani  przez  wystawcę   ani  przez  odbiorcę.

Faktura     korygująca   lub  nota    korygująca

Zgodnie  z § 15  rozporządzenia Ministra  Finansów z  dnia  28 listopada 2008 r

( Dz. U, Nr  212,poz. 1337)  o   fakturach   jeżeli  nabywca   towaru  lub  usługi  otrzymał  fakturę   zawierającą  pomyłki  dotyczące   jakiejkolwiek  informacji  wiążącej  się  zwłaszcza  ze sprzedawcą   lub  nabywcą  lub  oznaczeniem  towaru  lub usługi   może   wystawić

fakturę   lub  notę  korygującą  .

Notę    korygującą    nie  można  wystawiać  ,  jeżeli  pomyłki  dotyczą   :

- jednostki  miary  i ilości  sprzedawanych   towarów  lub rodzaju  wykonywanych   usług ,

- ceny  jednostkowej   towaru lub  usługi  bez kwoty  podatku  ( cenę  jednostkową    netto ),

- wartości towarów  lub  wykonanych   usług , których  dotyczyła   sprzedaż   bez  kwoty

podatku ( wartość  sprzedaży  netto ),

- stawki  podatku  ,

- sumy  wartości  sprzedaży netto  towarów lub  wykonanych  usług  z podziałem na

poszczególne  stawki  podatku  , zwolnionych  od  podatku ,oraz  niepodlegających

opodatkowaniu ,

- kwoty  podatku  od  sumy  wartości sprzedaży  netto  towarów (  usług ) ,

- kwoty należności ogółem  wraz z należnym  podatkiem.

Nota  korygująca  jest  przesyłana   wystawcy   faktury  wraz z kopią  .  Jeżeli   wystawca  faktury  akceptuje  treść noty , potwierdza  ją   podpisem osoby  uprawnionej  do wystawiania  faktury.

W  przypadku   gdy   faktura   zawiera   pomyłki   w  cenie , stawce lub  kwocie  podatku bądź w jakiejkolwiek innej  pozycji faktury   sprzedawca  wystawia  fakturę   korygującą . Faktura   korygująca  powinna  zwierać wyraz  „KOREKTA  „  albo  „FAKTURA KORYGUJĄCA”,

numer  kolejny , datę jej  wystawienia   , dane  zawarte   w fakturze  , której  dotyczy  faktura .

# Polecenie   księgowania    PK     -    wewnętrzne  dowody  księgowe  do  ewidencji   w   jednostce  budżetowej   tj.

# a)   na  podstawie  faktury  VAT   zatwierdzonej   do  zapłaty  w „ Organie „

na kontach   księgowych   080 – 89 – 4 –1 080 – 89 – 4 -2, 201. 89 – 4 – 1, 201- 89 – 4 – 2 ,

b)  na podstawie   opłaconej    faktury  VAT  w   „  organie  „

na kontach  księgowych   223- 89 – 4-1  , 223 – 89 – 4-2 ,

c)  przeksięgowania    sprawozdania    RB  28 s  z wykonania planu  wydatków

na  kontach   223-  89 – 4-1  ,  223 – 89 – 4-2  223 – 89 – 4 – 3   ,   800-2 – 89 - 4

d Rozliczenie    inwestycji     na kontach    :   080 – 89 – 4n , 011-  89 – 4 ,0 13 – 89 – 4n .

800- 2 - 89 – 4n,   800 -1 - 89 - 4

3a) Przesłana   lub dostarczona   faktura     wykonawcy    robót  , usług   lub   dostaw do      Urzędu  Miejskiego   w  Łomży   jest  zarejestrowana   w  rejestrze   korespondencji  w     Wydziale     Organizacji  i  Obsługi  .Termin  dostarczenia  do   Jednostki  Realizującej Projekt    następnego   dnia  po  otrzymaniu   i    wpisaniu    do  rejestru     korespondencji   Wydziału .Organizacyjnego .)

b) .Faktura   Wykonawcy    za   wykonane    roboty    wraz   z protokołem   częściowego lub  ostatecznego   odbioru ,  podlegają   wstępne    kontroli   finansowej , której   potwierdzenie   dokonania  będzie   stwierdzone  opisem  na  odwrotnej   stronie     oryginalnego   dokumentu   księgowego  lub  w  załączniku   do  faktury  : :

1.1  Wydatku  dokonano   zgodnie  z zapisami   ustawy „ Prawo  Zamówień  Publicznych     (Dz. U  nr 223 poz. 1653,z póż. zm)    w  trybie (  podaj  tryb  przetargowy............................ )

na  mocy   art. (  podać   nr  artykułu

podpis i pieczątka  imienna   osoby  upoważnionej    data

1.2. Kontrola   bieżąca  dokumentów    księgowych    pod  względem  merytorycznym    polega na  sprawdzeniu zgodności przedstawionych  wydatków   kwalifikowanych    i  niekwalifikowanych   zgodnie z  umową  o  dofinansowanie   projektu   podpisaną  z  Instytucja  Zarządzającą oraz   z  zatwierdzonym   harmonogramem  realizacji  Projektu  :

a)  na  odwrocie   faktury  lub  dokumentu  księgowego  o równoważnej wartości  dowodowej

opis    będzie  zawierał :

- numer   i  datę  zawarcie  kontraktu / umowy  z wykonawcą  z tytułu którego  poniesiono wydatek  lub innego  dokumentu będącego  podstawą poniesienia  wydatku  ,

- numer  umowy  o dofinansowanie  POIS.02.01.00-00-001/08-00 ;  Nr  projektu POIS.02.01.00-00-011/08  „ Budowa  systemu gospodarki  odpadami  komunalnymi  dla miasta  Łomża i  okolicznych  gmin – I etap „

- wydatek współfinansowany ze  środków Funduszu   Spójności

- Program  Operacyjny  Infrastruktura  i  środowisko; Priorytet  II, Działania 2,1

-  kwotę  wydatków  kwalifikowanych  z wyszczególnienie  VAT,

- wydatek dokonano  zgodnie  z zapisami   ustawy „ Prawo  Zamówień  Publicznych  ( Dz.U.

Nr  223,poz. 1653 z póż. zm )  w  trybie ..............................................

b)Rozliczenie     kosztów    należy  sporządzić na  dodatkowym dokumencie    dołączonym  do faktury z podpisem osoby  sporządzającej   rozliczenie  i  datę   sporządzenia   dokumentu.

Rozliczenie    wydatków do    faktury    nr   ..........            z   dnia ............

Wydatek  realizowany w ramach umowy   na dofinansowanie  nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00  z  dnia 7 maja  2009 r. i  aneksu    nr  2 z 25 lutego 2010  r.

Faktura dotyczy   kategorii  wydatków  ...........................................................

Numer  i datę   (  lub tylko datę jeżeli  brak  jest  numeru ) zawarcia  kontraktu/ umowy z Wykonawcą  , protokół  odbioru     z  dnia

Nr kontraktu    i  nazwa

Wydatki kwalifikowane  wg  pozycji  harmonogramu          kwota   w  PLN

podatek   VAT         kwota    w  PLN

Rozliczenie    całkowitych wydatków      brutto       kwota ............................ ,..... PLN

w  tym  VAT                                                          kwota ..........................,...... PLN

Przeprowadzoną  kontrolę  w  tym zakresie upoważniony     pracownik      potwierdza     opisem :

„   sprawdzono   pod  względem  merytorycznym   „ sporządził     data  podpis  z  pieczątką imienną

1.3 Kontrolę     bieżącą   pod  względem   zgodności   z planem   finansowym    polega

na  sprawdzeniu   zgodności    z planem  finansowym    oraz  zamieszczenia   klauzuli

na  dowodzie    księgowym    przez   pracownika   upoważnionego      wg   wzoru

Nr  rachunku  bankowego środków własnych budżetu  do realizacji Projektu

39 1060 0076 0000 3210 0018 2135     tj  133 –3-89 – 4

Nr  rachunku   bankowego  do refundacji   60 1060 0076  0000 3310 0017 0553

tj. 133-2-89-4

Nr  konta   bankowego   zaliczki    97 1060  0076 0000 3310 0017 0566  tj. 133 1- 89 - 4

„  Wydatek  podlega   ujęciu   w  księgach   rachunkowych i  mieści   się   w planie  finansowym    jednostki  „

Dział   .....    Rozdział  .......  §     kwota                              Wn  .......    Ma.......

..............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Wydatek  miesiąca .......................................................................................................

data i   podpis  osoby   upoważnionej  z  pieczątką

1.4   Kontrola  pod  względem  rachunkowym   polega  na   sprawdzeniu   faktur  VAT  czy  nie  zawierają  błędów  w  wyliczeniach  (   iloczyn należności  netto i stawki podatku  dają  kwotę należności  brutto )  oraz  zamieszczeniu  klauzuli

„ Sprawdzono    pod  względem  rachunkowym  „

data  i   czytelny  podpis  osoby   upoważnionej

1.5    Do  obowiązków    głównego   księgowego     jednostki  finansów  publicznych  należy

dokonanie   wstępnej  kontroli zgodności  operacji  gospodarczych  i  finansowych  z planem  finansowym    oraz kompletności i rzetelności  dokumentów  dotyczących  operacji  gospodarczych i finansowych  .

Główny  księgowy  w przypadku ujawnienia   nieprawidłowości   w przedstawionych   dokumentach   o  zapłatę  .  zwraca  dokument   właściwemu  pracownikowi  w celu  ich  usunięcia . W  razie  nieusunięcia  nieprawidłowości    przez  pracowników   upoważnionych

do realizacji  projektu  , główny  księgowy   odmawia  podpisania  dokumentu   .

O  odmowie  podpisania  dokumentu i jej przyczynach    zawiadamia  pisemnie   Prezydenta

Miasta

Dowodem dokonania   takiej  kontroli   jest  podpis   złożony  na  dokumentach   dotyczących  danej  operacji .

Zatwierdzono    do  wypłaty

data  i  podpisy  osób   upoważnionych  pieczęcie  imienne

Wykaz    wzorów  podpisów   dokumentów    dotyczących   realizacji   Projektu

1.  Wykaz   osób  uprawnionych  do  zamieszczania  adnotacji  na oryginalnych  dokumentach     księgowych

„Wydatku  dokonano   zgodnie  z zapisami   ustawy „ Prawo  Zamówień  Publicznych    ( Dz. U  nr 223 poz. 1653,z póż. zm)    w  trybie (  podaj  tryb  przetargowy.............................. )

na  mocy   art. (  podać   nr  artykułu )  lub   skorzystano   ze zwolnienia   na  podstawie   ( podać    podstawę  prawną  )

)

| L.P | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arkadiusz Kułaga | Kierownik JRP |  |
| 2 | Zbigniew Szewczyk | Zastępca Kierownika JRP |  |

3  Wykaz   osób  uprawnionych    do  zamieszczenia   adnotacji   na  oryginalnych   dokumentach    księgowych    „„   sprawdzono   pod  względem  merytorycznym  „

Data   podpis  osoby  upoważnionej   z pieczątką

a)  na  odwrocie   faktury  lub  dokumentu  księgowego  o równoważnej wartości  dowodowej

opis    będzie  zawierał :

- numer  i  datę  zawarcie  kontraktu / umowy  z wykonawcą  z tytułu którego  poniesiono wydatek  lub innego  dokumentu będącego  podstawą poniesienia  wydatku  ,

- numer  umowy  o dofinansowanie  POIS.02.01.00-00-001/08-00 ;  Nr  projektu POIS.02.01.00-00-011/08  „ Budowa  systemu gospodarki  odpadami  komunalnymi  dla miasta  Łomża i  okolicznych  gmin – I etap „

- wydatek współfinansowany ze  środków Funduszu   Spójności

- Program  Operacyjny  Infrastruktura  i  środowisko; Priorytet  II, Działania 2,1

-  kwotę  wydatków  kwalifikowanych  z wyszczególnienie  VAT

- wydatek dokonano  zgodnie  z zapisami   ustawy „ Prawo  Zamówień  Publicznych  ( Dz.U.

Nr  223,poz. 1653 z póż. zm )  w  trybie ..............................................

b)Rozliczenie     kosztów    należy  sporządzić na  dodatkowym dokumencie    dołączonym  do faktury z podpisem osoby  sporządzającej   rozliczenie  i  datę   sporządzenia   dokumentu.

Rozliczenie    wydatków do    faktury    nr   ..........            z   dnia ............

Wydatek  realizowany w ramach umowy   na dofinansowanie  nr  POIS.02.01.00-00-001/08-00  z  dnia 7 maja  2009 r. i  aneksu    nr  2 z 25 lutego 2010  r.

Faktura dotyczy   kategorii  wydatków  ...........................................................

Numer  i datę   (  lub tylko datę jeżeli  brak  jest  numeru ) zawarcia  kontraktu/ umowy z Wykonawcą  , protokół  odbioru     z  dnia

Nr kontraktu    i  nazwa

Wydatki kwalifikowane  wg  pozycji  harmonogramu          kwota   w  PLN

podatek   VAT         kwota    w  PLN

Rozliczenie    całkowitych wydatków      brutto       kwota ............................ ,..... PLN

w  tym  VAT                                                          kwota ..........................,...... PLN

| L.P | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbigniew Szewczyk | Zastępca Kierownika JRP |  |

3  Wykaz  osób uprawnionym  do  umieszczenia   adnotacji  na  oryginalnych    dowodach księgowych  „  Sprawdzono    pod  względem  rachunkowym „

data  i   podpis  osoby   upoważnionej   z pieczątką

| L.P | Imię Nazwisko | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Joanna Bużniak | członek JRP |  |

4. Wykaz  osób uprawnionym  do  umieszczenia   adnotacji  na  oryginalnych    dowodach księgowych  „  Wydatek  podlega   ujęciu   w  księgach   rachunkowych i  mieści   się   w planie  finansowym    jednostki  „

Nr  rachunku  bankowego środków własnych do realizacji  Projektu

39 1060 0076 0000 3210 0018 2135

Nr  rachunku   bankowego  do refundacji   60 1060 0076  0000 3310 0017 0553

Nr  konta   bankowego  zaliczki               97 1060 0076 0000 3310 0017 0566

Dział   .....    Rozdział  .......  §     kwota                              Wn  .......    Ma.......

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Wydatek  miesiąca ............................... czytelny  podpis lub. podpis z pieczątką   imienną

i  data

| L.P | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Joanna Bużniak | Członek JRP |  |

5. Wykaz  osób uprawnionym  do  umieszczenia   adnotacji  na  oryginalnych    dowodach księgowych   „Zatwierdzono    do  wypłaty    „

data  i  podpisy  , pieczęcie  imienne  osób   upoważnionych

| L.P | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieczysław Leon Czerniawski | Prezydent Miasta |  |
| 2 | Beniamin Janusz Dobosz | Z-ca Prezydenta Miasta |  |
| 3 | Mirosława Kluczek | Z-ca Prezydenta Miasta |  |
| 3. | Jadwiga Kozłowska | Skarbnik Miasta |  |
| 4 | Teresa Morawska | Kierownik Oddziału Budżetu |  |

6. Wykaz  osób uprawnionym  do  umieszczenia   adnotacji  na  oryginalnych    dowodach księgowych   „Wydatek   strukturalny    „data  i   czytelny podpis   lub podpis z pieczątką

imienną

| L.P | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Wzór podpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Joanna Bużniak | członek JRP |  |

3. Ewidencja   księgowa    Projektu

Schemat  ewidencja    księgowa   w  jednostce  budżetowej    tj  Urzędzie   Miejskim  w

Łomży

3.1.Podpisana    umowa   na  dofinansowanie    ze  środków   dotacji  rozwojowej

w  formie  zaliczki    przekazywanej  w transzach.

Pierwsza    transza      zaliczki   zostanie  przekazana  zgodnie  Harmonogramem  Projektu w  terminie   90   dni  od  podpisania  umowy  o  dofinansowanie  Każda  kolejna   transza zostanie  wypłacona    pod  warunkiem   rozliczenia   poprzez  złożenie  wniosku o  płatność   co  najmniej  70 % łącznej  kwoty  przekazanych   wcześniej  transz

Kolejna    transza   zaliczki   pomniejszona  jest   o niezrealizowaną  kwotę poprzedniej   transzy  oraz o  odsetki  narosłe od wcześniejszej   przekazanej  transzy.

Refundacji   podlegają    wydatki kwalifikowane , poniesione  nie  wcześniej  niż w  dniu

1  stycznia 2007 r  .

Wniosek  o płatność  końcową   składany  będzie   w  terminie  30 dni  przez  końcowym  okresem  kwalifikalności .

Płatność  końcowa  w  wysokości  co najmniej 5 % łącznej kwoty   dofinansowania   Projektu   zostanie  przekazana   po spełnieniu   warunków  zawartych  w  §  5  pkt. 14. tj

-   poświadczenia  przez Instytucję  Zarządzającą  ostatniego  wniosku  o płatność :

-   pozytywnego  wyniku  kontroli   przeprowadzonej przez  Instytucję Zarządzającą

oraz   czy  zakładane   rezultaty   realizacji  projektu zostały  osiągnięte  ,

-   potwierdzeniu  przez Instytucję   Zarządzającą   w informacji   pokontrolnej

prawidłowej   realizacji  Projektu  lub  usunięciu  nieprawidłowości .

3.2.Sprawdzone    faktury   do  względem      merytorycznym  , formalnym oraz   zatwierdzonej    do   zapłaty    przez  Prezydenta    lub upoważnioną   osobę     przez  Prezydenta    Miasta    oraz  przez    Skarbnika   Miasta     ewidencjonuje   się  wg   niżej  opisanego  schematu .

Do   zapłaty    faktury   są   upoważnione osoby   Kierownik  Oddziału  Budżetu   oraz Zastępcy    Prezydenta .

3.3. W   Budżecie   Miasta  Łomża    (  w  organie     )   wyodrębniono   rachunki   bankowe   do  realizacji   Projektu  „   Budowa   systemu gospodarki  odpadów  komunalnych dla    miasta   Łomża   i  okolicznych   gmin -  I  etap „   .

a)   rachunek   środków  własnych

39 1060 0076 0000 3210 0018 2135   odpowiada  dla  konta  133- 3 -89 –4

b)   rachunek zaliczek   do realizacji   projektu

Nr   97 1060 0076 0000 3310 0017 0566   odpowiada dla    konta 133 –1 - 89 – 4

c) rachunek    bankowy  do refundacji   projektu

Nr  60 1060 0076  0000 3310 0017 0553    dopowiada   dla  konta   133-2-89 -4

3.3. Ewidencja   środków    finansowych  w  organie

a) Przekazanie   z  dochodów   własnych   środków   na  wyodrębniony  rachunek

Projektu.  – (zasilenie   do   konkretnej   płatności    -  faktury )  ,

Wn konta  140 – 89 - 4 - Krótkoterminowe papiery  wartościowe i  inne  środki  pieniężne.

Ma  konto  133   Rachunek   budżetu  miasta(  %  udziału   Miasta   w realizacji  )

b) Wpływ środków  na   wyodrębniony  rachunek  na     finansowanie  wydatków    w

części    należnej   Beneficjentowi   (  w  organie  )

Wn  konto   133 -3 89- 4 Rachunek  środków  własnych   budżetu   do realizacji Projektu

Ma  konto    140-89 - 4  - Krótkoterminowe papiery  wartościowe i  inne  środki  pieniężne.

. c)Wpływ    zaliczki

Wn  konto  133- 1 – 89- 4     Rachunek  środków  z  budżetu  UE

Ma  konto   901– 89 - 4 n  Rozliczenie  środków  pomocowych

d) zasilenie  konta  wydzielonego  do refundacji .

Wn konta  133– 2 – 89-4 , Ma konto  242 – 89 - 4

e)   refundacja   wydatków  z  lat    ubiegłych

Wn  konto  133- 2 – 89 – 4  Ma  konto  901 – 89 – 4   wpływ    na  wydzielony  rachunek

f)  Przelew  zrefundowanej  kwoty    na  dochody    miasta ,

Ma konto  133- 2- 89- 4 n  Wn  konto 242 -– 89 - 4

Wn konto  133     ,  Ma  konto  140 – 89 - 4

g)Naliczone   odsetki  od  środków   zaliczki   środków  pomocowych   oraz  inne  dochody ,

Wn  konta  133-1 – 89 – 4    Rachunek  środków  pomocowych .

Ma  konto  240 – 89 – 4    Rozliczenie  naliczonych  odsetek od rachunku  bankowego h

h   Przekazanie   kwoty  odsetek    na  dochody  budżetu  miasta

Wn  konto  240 – 89 - 4  / Ma  konto  133- 1- 89 – 4

4   Opłata   zatwierdzonej   faktury    w   „  Organie   „ -  Budżecie  Miasta   Łomża

a) Wn  konta  223 – 89-4   Rozliczenie    wydatków  budżetowych   ,

Ma  konto   133-3 - 89 – 4  Rachunek  środków  własnych  budżetu  do realizacji Projektu

b)  Wn konta   223 – 89-4 -1  Rozliczenie  wydatków  budżetu  UE

Ma konta  133-1-89-.4 Rachunek środków   zaliczki

c) Wn  konta 223 – 89 – 4 -2 Rozliczenie  wydatków  budżetu  UE

Ma konta 133 – 2 – 89 – 4   Rachunek   środków  z refundacji

Opłacona  faktura    powinna    być  określać    wydatek    finansowany :

a)  ze  środków    UE     zgodnie   z klasyfikacją   budżetową        §  6057

b)  ze  środków   krajowych  zgodnie   z  klasyfikacją  budżetową  §  6059

c)  że  środków   własnych  poza  umową  o dofinansowanie  §   6050

5 Wpływ   środków  z refundacji     w  „ Organie – Budżecie Miasta  „

a      Wn  konto  133 – 2 – 89 – 4  Rachunek  środków  z tytułu  refundacji  ,

Ma  konto  901 – 89 -  4   , Dochody  z  budżetu    Projektu

b).  Rozliczenie     należności  i  zobowiązań środków   z budżetu UE

Ma   konto  133-2-89 - 4   Rachunek  środków  z tytułu  refundacji ,

Wn  konto   242 – 89 – 4 -2 Rozliczenie   należności  środków  pomocowych

równoczesne     księgowanie

c)  Ewidencja    w budżecie    miasta

Wn konta  133    Rachunek  Budżetu  miasta

Ma  konto 140  - 89 – 4 Krótkoterminowe papiery  wartościowe i  inne  środki  pieniężne.

6). Przeksięgowanie   wydatków  na  podstawie   sprawozdań   RB   28 S

Wn  konta  902-89 -4   /  Ma  konto   223  -89 – 4 – 1  ,   konto  223 -89 – 4 – 2

Wn  konto  902- 89 - 4   /   ma  konto  223 -89-   4

7   Ustalenie   wyniku  budżetu  Projektu

Przeksięgowanie   wydatków   na  koniec  roku  budżetowego   na  konto   961.

Ma  konta 901- 89-4  Dochody    budżetowe  Projektu

Wn   konto  902 – 89 -4  Wydatki   budżetów  Projektu

Ewidencja     w  jednostce    budżetowej   (  Urząd  Miejski  w Łomży )

1)  Ewidencja    poniesionych    nakładów   inwestycyjnych    na  podstawie  PK    do  faktury   zatwierdzonej.

Wn  konto   080 -89-4  n  (  środki  trwale   w  budowie ),

Ma  konto   201- 89-4  n    Rozrachunki   z odbiorcami i  dostawcami

a) udział   %w  kosztach kwalifikowanych   UE zgodnie   z klasyfikacją   budżetową     §  6057

b) udział  % w  kosztach  kwalifikowanych  oraz  koszty i  niekwalifikowane ze  środków   krajowych

zgodnie   z  klasyfikacją  budżetową      §  6059

c)    koszty  niekwalifikowalne   poza  umową   §  6050

2 .  Ewidencja   zapłaconej  faktury   -  na podstawie    PK    (  w   jednostce    budżetowej  )

a. Wn   konta  201 89  4  Rozrachunki   z odbiorcami   i   dostawcami,

Ma konta          223  - 89 –4 n  Rozliczenie    wydatków  budżetowych

Ma konto          223 – 89 –4n  Rozliczenie  wydatków   budżetowych   finan..z budz.. UE

Opłacona  faktura    powinna    być  określać    wydatek    finansowany :

a)  ze  środków    UE     zgodnie   z klasyfikacją   budżetową        §  6057

b)  ze  środków   krajowych  zgodnie   z  klasyfikacją  budżetową  §  6059

3. Przeksięgowanie    sprawozdania  z wykonania planu wydatków   na  podstawie

dokumentu  wewnętrznego    polecenia  księgowania   PK

Wn  konto 223 .89-4 n   Rozliczenie    wydatków ,    Ma  kont  800.02 – 89 - 4

Ma  konto 800 .02- 89 – 4       Fundusz  inwestycyjny     środkach  pomocowych

4.  Utworzenie    środka   trwałego  w    jednostce   budżetowej

4a Przeksięgowanie   środka trwałego  zrealizowanego  w roku 2008 r tj.kompaktowa   typu   K -53-4E      wraz  z wyposażeniem  na podstawie   dowodu  księgowego    PK oraz   naliczenie   amortyzacji    tego  środka  trwałego  i przyjęcie  do  ewidencji  księgowej  na  podstawie   dowodu  PK     do  jednostki  „  Budowa  systemu  gospodarki  odpadami komunalnymi  w Łomży   i  okolicznych  gminach „

4b Rozliczenie inwestycji  kosztów   kwalifikowanych     finansowanych   ze środków   UE       wynikających     w  procentowego  udziału   w  finansowaniu  inwestycji

Ma  konto    080 89- 4 n  /Wn konto   011.89 -4   Środki    trwałe

/ Wn konto   013 .89- 4   Pozostałe  środki  trwałe

( pierwsze  wyposażenie  )

4c) Rozliczenie  inwestycji  kosztów  kwalifikowanych   i  niekwalifikowanych  wynikających     w   procentowego  udziału   w  finansowaniu  inwestycji

1)  Ma  konto    080  89-.4n   /Wn konto    011-89-4   środki    trwałe

/Wn konto  013 .89- 4    pozostałe  środki  trwałe  ( pierwsze  wyposażenie  )

3)    Przeksięgowanie  na  koniec  roku    .

a    utworzenie    Funduszu  w środkach  trwałych

a)  Wn  konto  800-  02- 89 -4  Fundusz na  inwestycje  ,

Ma  konto  800 -.01  89 - 4 Fundusz  środków  trwałych

b)  ustalenie    wyniku   na  koncie   860 – 89 – 4

Na  stronie  Wn  konta  860 ujmuje   się    sumę

a)  poniesionych  kosztów z korekty  finansowej  łącznie  odsetkami  w korespondencji  z

konto     409- 89 – 4   ,

b) poniesionych  kosztów  amortyzacji  w  korespondencji    z kontem    400-89-4

5  Zaangażowanie  konto 998    wydatków bieżących  ze  środków   krajowych ,

6    Wydatki   strukturalne     konto   975 – 2

Przechowywanie    dokumentacji   projektu „ Budowa   systemu   gospodarki  odpadów  komunalnych   dla miasta  Łomża  i okolicznych  gmin- I  etap „

w   ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko   latach      2007  -  2013,  w ramach  działania   2.1 Kompleksowe  przedsięwzięcia z zakresu  gospodarki odpadami komunalnymi ze  szczególnym uwzględnieniem  odpadów  niebezpiecznych

priorytetu II-  Gospodarka   odpadami i ochrona  ziemi

1. Dokumentacja  techniczna   z realizacji  Projektu    znajduje   się        w   Zakładzie

Przetwarzania  i Unieszkodliwiana   Odpadów   Komunalnych  w  Miastkowie.

Dokumentację   techniczną    projektu   umieszczono    w segregatorach   o   numerach

oznaczonych     logo   Unii Europejskiej  , Logo  Programu Regionalnego   oraz   informacją o  współfinansowaniu   Projektu  przez   Unię  Europejską   o  treści

Projekt nr „ Budowa   systemu   gospodarki  odpadów  komunalnych   dla miasta  Łomża  i okolicznych  gmin- I  etap w   ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko   latach  2007 -2013

2. Dokumentacja   przetargowa  z realizacji   Projektu  nr

„ Budowa   systemu   gospodarki  odpadów  komunalnych   dla miasta  Łomża  i okolicznych  gmin- I  etap „w   ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko   latach      2007 –2013 „

znajduje  się  w   Zakładzie     Przetwarzania  i Unieszkodliwiana   Odpadów   Komunalnych  w  Miastkowie.

3  Dokumentacja    księgowa   z realizacji  Projektu

Budowa   systemu   gospodarki  odpadów  komunalnych   dla miasta  Łomża  i okolicznych  gmin- I  etap „w   ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko   latach      2007 –2013 „

znajduje  się    w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego       w  Łomży   Ul. Stary  Rynek  14  w    Wydziale    Rozwoju  Miasta .

Dokumentację   przetargową    projektu   umieszczono    w segregatorach   o   numerach

oznaczonych     logo   Unii Europejskiej  , Logo  Programu Regionalnego   oraz   informacją o  współfinansowaniu   Projektu  przez   Unię  Europejską   o  treści

Projekt  Budowa   systemu   gospodarki  odpadów  komunalnych   dla miasta  Łomża  i okolicznych  gmin- I  etap „w   ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko   latach      2007 –2013 „